SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą:

Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

Numer referencyjny  ZP.271.14.2013

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

„Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej  Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”

SPIS TREŚCI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

Załącznik nr 1 - wzór dokumentu „Oferta przetargowa”,

Załącznik nr 2 - wzór dokumentu „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - wzór dokumentu „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 - wzór dokumentu “Wykaz wykonanych robot”,

Załącznik nr 5 - wzór dokumentu “Wykaz wykonanych usług”,

Załącznik nr 6 - wzór dokumentu “Wykaz osób”,

Załącznik nr 7 -  wzór dokumentu „ Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień”,

Załącznik nr 8 -  wzór dokumentu „ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej”,

Załącznik nr 9 - wzór dokumentu „Wykaz części zamówienia, których wykonanie  Wykonawca       powierzy podwykonawcy”,

Załącznik nr 10  - wzór dokumentu “Umowa”,

Załącznik nr 11 - program funkcjonalno – użytkowy wraz z planowanym zakresem rzeczowym           zamówienia

Załącznik nr 12 - Zestawienie elementów do wykonania dla poszczególnych zadań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Gmina Miejska Hrubieszów

ul. mjr H. Dobrzańskiego  „HUBALA” 1

22 – 500 Hrubieszów,

Tel./fax 084  696 23 80

strona internetowa www.um.hrubieszow.bip.lubelskie.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Rewitalizacji Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacji zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Kody CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich części

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

zgodnie z poniższym opisem:

  - Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Zadanie 1 Rewitalizacja Bazaru Miejskiego.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

- wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem oporowym

- wykonanie modernizacji odwodnienia terenu

- oświetlenie bazaru

- budowa boksów handlowych

- ogrodzenie terenu całego bazaru

- monitoring wizyjny

- zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej

- Remont budynku przy ul. Ludnej

Zadanie 2 Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres prac przy przebudowie ul. Rynek na Deptak Miejski:

- likwidacja skweru zielonego

- utwardzenie kostką brukową całości placu i ciągu pieszo - jezdnego

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Rynek od ulicy Sutki

- monitoring wizyjny

- mała architektura

- umiejscowienie lamp ulicznych

- przebudowa odwodnienia

- urządzenie zieleni

- tablica informacyjna z planem miasta

- Hot spot

Zadanie 3 Rewitalizacja Parku Miejskiego

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres prac:

- naprawa ogrodzenia

- wykonanie remontu dwóch wejść od strony ul. Narutowicza

- zakup i montaż nowych ławek parkowych

- zakup i montaż koszy na śmieci

- wykonanie chodnika z kostki wokół pomnika B. Prusa

- wykonanie dojść do tablic informacyjnych i pamiątkowych

- zagospodarowanie terenu przy studni koło dębu Sobieskiego

- wykonanie dużej tablicy informacyjnej z aktualnym planem miasta Hrubieszowa

- urządzenie zieleni parkowej

- uzupełnienie placu zabaw

- wykonanie studni chłonnych

- remont szaletu miejskiego

Zadanie 4 Zagospodarowanie placu przy Hrubieszowskim Domu Kultury.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje następujący zakres prac:

- utwardzenie nawierzchni dojazdowej i placu kostką brukową

- remont muru oporowego, cokołu i ogrodzenia od strony wschodniej i południowej

- remont boksów garażowych

- przebudowanie zejścia do piwnicy i wykonanie lekkich zadaszeń nad wszystkimi czterema wejściami

- likwidacja barier architektonicznych

- wymiana oświetlenia zewnętrznego

- urządzenie zieleni

- mała architektura

Zadanie 5 Parkingi przy ulicy Targowej i Ludnej.

Zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres prac:

      - ilość stanowisk  - 20 + 20

      - oświetlenie

      - ogrodzenie

Zadanie 6 Remont budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 – obiekt zabytkowy.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiekt wymaga gruntownego remontu.

2.  Przedmiot zamówienia został opisany w poniższym opracowaniu.

    - Program funkcjonalno-użytkowy (załącznik nr 11)

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

Etap I – faza projektowa (zamówienie w tej fazie obejmuje m.in.):

1. Materiały przygotowawcze i przedprojektowe:

a) aktualizację mapy dla celów projektowych,

b) badanie geologiczne w zakresie:

- wykonanie odwiertów na głębokość wynikającą z przyjętej konstrukcji

- określenie nośności gruntu,

- ustalenie poziomu wód gruntowych,

- wykonanie obliczeń sprawdzających posadowienie budynku,

- opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych w przypadku niestabilnego gruntu  lub wysokiego poziomu wód gruntowych,

- opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych ciężkich izolacji przeciwwodnych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych,

2. Inwentaryzacje niezbędne do opracowań projektowych

3. Koncepcja

4. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem opinii ZUD

5. Projekt Budowlany

Projekt budowlany powinien być opracowany:

- na podstawie materiałów wyjściowych

- ściśle według wymagań zawartych w Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm. USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych,

- w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena               zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw/przepisów

6. Informacja o planie BIOZ

7. Charakterystyka energetyczna

8. Projekty wykonawcze:

  - projekt architektoniczno-budowlany

  - projekt branży konstrukcyjnej

  - projekt branży sanitarnej

d) projekt branży elektrycznej

e) projekt branży drogowej

f)  projekt stałej organizacji ruchu

g) projekt czasowej organizacji ruchu

h) projekt zieleni

i) projekt elementów małej architektury

9.  STWiORB

10. Część kosztowa: przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie

11. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji.

UWAGA :

Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi towarzyszyć będą określenia "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA :

Dokumentację techniczną należy opracować na podstawie załączonego Zestawienia elementów do wykonania dla poszczególnych zadań – stanowiącego załącznik Nr 12. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy realizacji przedmiotu zamówienia zostanie opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

Etap II – faza wykonania robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca ma obowiązek realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania obiektów sąsiednich.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz musi utrzymywać ich jakość.

- Roboty budowlane powinien wykonywać zgodnie z wymaganiami ogólnymi STWiORB, którą należy wykonać na etapie opracowywania dokumentacji

- Rozpoczęcie budowy może nastąpić po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę 
i protokolarnym przekazaniu placu budowy.

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. 
W szczególności jest odpowiedzialny za:

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, „Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami BHP 1.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia.

- Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na pojedyncze Zadania.

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

###### IV. Termin wykonania zamówienia:

1. realizacja I Etapu (faza projektowa) od dnia podpisania umowy –  do dnia 31.12.2013 r.,

2. realizacja II Etapu (faza wykonania robót budowlanych):

- wykonanie remontu szaletu w ramach zadania nr 3 Rewitalizacja Parku Miejskiego do   dnia 31.12.2013 r.

-  zakończenie robót budowlanych do dnia 30.03.2015 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu  wiedzy i doświadczenia w oparciu o:

      - Załącznik-„Wykaz wykonanych robót”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 
1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy        z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) deptaków lub placów służących celom handlowo - rekreacyjnym wraz 
z zagospodarowaniem terenu i udokumentuje, że robota ta została wykonana               w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

      - Załącznik – „Wykaz wykonanych usług”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

dla zadania Nr 1 - co najmniej 1 dokumentację projektową, których przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z zakresu budowy, przebudowy lub odbudowy placów targowych, handlowych

dla zadania Nr 2 - co najmniej 1 dokumentację projektową, których przedmiotem było   
     wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z zakresu budowy lub przebudowy - 
     deptaków miejskich, placów służących celom handlowo - rekreacyjnym lub innym celom  
     rekreacyjnym, rozrywkowym czy spacerowym.

dla zadania Nr 3 - co najmniej 1 dokumentację projektową, których przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z zakresu budowy lub przebudowy terenów zielonych oraz z zakresu remontu przebudowy lub budowy obiektów kubaturowych.

dla zadania Nr 4 - co najmniej 1 dokumentację projektową, których przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z zakresu budowy lub przebudowy dojść lub dojazdów do budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

dla zadania Nr 5 - co najmniej 1 dokumentację projektową, których przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z zakresu robót drogowych w skład, których wchodziła budowa lub przebudowa parkingów.

dla zadania Nr 6 - co najmniej 1 dokumentację projektową, których przedmiotem było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z zakresu remontu, przebudowy lub odbudowy budynku, który był wpisany do rejestru zabytków.

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Załącznik-„Wykaz osób” oraz 
Zał. „Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień”. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do dysponowania) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

a) projektanci:

Rewitalizacja Bazaru Miejskiego - Wykonawca musi dysponować:

co najmniej jedną osobą - projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą – projektantem branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez ograniczeń, oraz co najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń.

Przebudowa ul. Rynek na Deptak Miejski - Wykonawca musi dysponować:

co najmniej jedną osobą - projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń, jedną osobą – projektantem branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania                  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Rewitalizacja Parku Miejskiego - Wykonawca musi dysponować: co najmniej jedną osobą – projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej jedną osobą – projektantem branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania                     w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                      i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej                        z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń.

Hrubieszowski Dom Kultury - Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą – projektantem z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń                    w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania                 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą – projektantem branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez ograniczeń.

Parkingi przy ulicy Targowej i Ludnej - Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą – projektantem                          z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej jedną osobą – projektantem branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania dróg i ulic bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej                          z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji         i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Budynek mieszkalny przy ulicy Staszica 9 - Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą – projektantem            z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, co najmniej jedną osobą - projektantem branży budowlanej posiadającym uprawnienia budowlano – konstrukcyjne oraz posiadającym uprawnienia do projektowania obiektów zabytkowych (osoba uprawniona do projektowania obiektów zabytkowych musi posiadać zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), co najmniej jedną osobą - projektantem branży elektrycznej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, co najmniej jedną osobą projektantem branży sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych         i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

b)  Kierownikiem budowy:

minimum jedną osobą dla każdego zadania posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa.

c) Kierownikami robót dla każdego zadania:

- kierownik robót branży architektonicznej

- kierownik robót branży drogowej

- kierownik robót branży sanitarnej

- kierownik robót branży elektroenergetycznej

posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót 
w przewidzianych w zakresie zamówienia.

Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami) art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót 
w zakresie przewidzianym w zamówieniu..

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji poza funkcją kierownika budowy i kierownika robót.

2) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11)

UWAGA!

3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów jego obowiązkiem jest udowodnienie, że rzeczywiście będzie dysponował wskazanymi zasobami w czasie realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty zawierające informacje dotyczące: zakresu zasobów jakie zostają mu udostępnione przez inny podmiot, sposobu wykorzystania  zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki łączy Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną,  stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.(Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11)

- W przypadku  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia .

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału Wykonawca załączy do oferty   Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór – Zał. 2)

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy        i doświadczenia Wykonawca załączy do oferty:

a) wykaz min 1 roboty (wzór -zał. 4), o których mowa w pkt V2.1)a) SIWZ, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

b) wykaz usług (wzór –zał. 5), o których mowa w pkt V.2.1)b) SIWZ, wykonanych w  okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania              i podmiotów, na rzecz których  usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, że usługa ta została wykonana należycie.

Uwaga:

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi lub robota            o których mowa w ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt 2.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załączy do oferty:

    - Wykaz osób, o których mowa w pkt. V.2 ppkt. 2), które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia (wzór - zał. 6) ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

    - oświadczenie, że wskazane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia (wzór Zał. 7).

4. Wykonawca załączy do oferty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór – zał. 3).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór –zał. 8).

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2), przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów jakich należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

    - dowód wniesienia wadium.

    - ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór – zał. 1)

    - wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy (wzór – Zał. I).

    - w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

6.  Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony 
w pkt. X.2. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub          w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. Pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej “za zgodność                z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. X.2

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień  publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób otrzymania SIWZ.

      - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  przekazują za pomocą faksu nr  084  696 23 80. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Cieślak Jolanta – tel 84 696 23 80 w.56

- Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie  internetowej  Zamawiającego www.um.hrubieszow.bip.lubelskie.pl

- SIWZ wraz załącznikami można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie  przy ul. mjr H. Dobrzańskiego Hubala 1 – Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego tel. 84 696 2380 w. 33.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek                   o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,    w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Wszelkie informacje, wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.um.hrubieszow.bip.lubelskie.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)  Pieniądzu;

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późń. zm.)

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto w PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66 12 40 28 29 1111 0000 4027 0267. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

UWAGA:

- Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1  ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 j.t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego.  Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą                 i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.

Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów.

- Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione 
w terminie jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

IX. Termin związania ofertą

1.  Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XII SIWZ. Do ofert. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się 
z charakterystyką i zakresem zamówienia.

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Zamawiającemu.

- Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie stron oferty.

Oferta powinna zawierać:

- dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy,

- określenie przedmiotu oferty,

- cenę (cyfrowo i słownie),

- datę sporządzenia oferty,

- ilość i numery załączników do oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Ofertę wraz        z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący sposób:

nazwa (firma) adres wykonawcy Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego„HUBALA” 1 22 – 500 Hrubieszów „Oferta na Rewitalizację Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”. Nie otwierać przed dniem 08.08.2013 r., godz. 10:30

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ .

- W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. 3.

- W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego winien dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność 
z oryginałem przez ten podmiot.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

- Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą.

- Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie zaproszonego do składania ofert.

- Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

- Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat), bądź przesłać na poniższy adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Hrubieszowie ul. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1,  22-500 Hrubieszów do dnia  08.08.2013 r. do godz. 1030

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna Urzędu Miejskiego                   w Hrubieszowie ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, (I piętro) w dniu 08.08.2013 r.
o godz. 11oo

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN)            w kwocie brutto, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego              w związku z realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia,      a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego                w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi architektoniczne i inżynieryjne w zakresie projektowania oraz roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Rewitalizacja Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie przestrzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacja zdegradowanej substancji mieszkaniowej z otoczeniem”.

4. Cena ofertowa musi zawierać również:

    - koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,

    - koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,

    - koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy), zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

    - koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp.,

    - koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),

    - koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,

    - koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,

    - koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji;

    - koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;

    - podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów;

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług               w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów,       w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest cena – znaczenie kryterium 100%

Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru

Cena oferty najtańszej

P = ------------------------------- x 100                             (p= ilość punktów)

Cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia. W przypadku, gdy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane inaczej niż faksem lub drogą elektroniczną umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

- Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony w pkt 1, jeżeli 
w postępowaniu o  udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia, a także w przypadku jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XV SIWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia treści gwarancji.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych dla osób, wykazanych w ofercie, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia.

W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydaną przez właściwą okręgową radę izby inżynierów, albo inny dokument potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

- W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

1)  pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pozostawienie wadium wniesionego w pieniądzu uzupełnionego do wysokości zabezpieczenia.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.

Niżej wymienione istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte
w dołączonym do SIWZ wzorze umowy.

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości  0,2 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) Zwłokę w  usunięciu wad poszczególnych dokumentów stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia,

3) Zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych przy odbiorze (częściowym, końcowym lub robót zanikających) lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia.

4) 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie Zamawiającego od wykonania zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 20% od wartości wynagrodzenia umownego brutto na roboty objęte umową pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie akceptowanym przez Zamawiającego. Dotyczy to każdego stwierdzonego przypadku,

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy /robót/ będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 5,0 % od  wartości wynagrodzenia umownego brutto,

7) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 2000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu,

8) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy dla których w umowie podane są terminy – 0,05% od wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.

5. W przypadku niewykonania umowy w terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od upływu terminu do jej wykonania, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

6. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie                   z należności Wykonawcy.

8.W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim  przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Poza przypadkami przewidzianymi Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywaniu dokumentacji, co najmniej 7 dni 
w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie,

- zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, co najmniej 14 dni 
       w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów ich wykonania określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,

- zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w niniejszej umowie,

- przerwania wykonywania prac składających się na Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 21 dni,

- w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego  Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac składających się na  Przedmiot Umowy, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:

a) zwłoki Zamawiającego  w zapłacie Wykonawcy za prace składające się na Przedmiot Umowy wykonane i zafakturowane zgodnie z Umową, utrzymującej się co najmniej 14 dni od dnia wymagalności faktury VAT,

b) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 30 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający.

- Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie           w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki  szczegółowe:

  - Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy bez żadnych wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robót,

  - Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy teren budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie postanowienia Umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:

a) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami   umowy;

b) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności     z niniejszej Umowy;

c) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy;

e) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych. W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym.

- Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy pozostałej w wyniku odstąpienia Zamawiającego, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń          z tytułu utraconego ewentualnego zysku.

XVII Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, która może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

1) Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższych warunków.

2) Dopuszczalne są następujące rodzaje zmiany treści Umowy:

- Zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w umowie,

- Waloryzacja wynagrodzenia polegająca na zmianie wynagrodzenia, o którym mowa           w Umowie,

- Zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy,

- Zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń,

- Zmiana harmonogramu robót i finansowania,

- Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 pkt. 2  dopuszczalne są na następujących warunkach:

- Odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę,

- Pod warunkiem wzrostu wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o 5 % w stosunku do jego poziomu z dnia podpisania umowy,

- Gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- Gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych                    w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, pod warunkiem nie zwiększania ceny,

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego;

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy;

- błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wymagało naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie;

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

- przedłużenie terminu uzgadniania przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji ponad okres 7 dni

- wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień            i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, trwającego ponad dwa miesiące od daty złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej instytucji,

- braku zgód właścicieli gruntów objętych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem dla potrzeb inwestycji,

- przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie              w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- wystąpienia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1  dopuszczalne są w następującym zakresie:

- W okresach kwartalnych o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

- Na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty

- W zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego

  - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

  - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych

  - o okres nanoszenia przez projektanta poprawek bez zmian w projekcie trwających ponad 7 dni;

  - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

  - o okres uzgadniania przez Zamawiającego otrzymanej dokumentacji ponad okres    7 dni

  - o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

  - na okres niezbędny do pozyskania prawa do dysponowania odpowiednim gruntem

  - o okres występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu, trwającej ponad    7 dni,

  - o okres proporcjonalny do zmienionych ilości robót,

  - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

  - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów ponad 7 dni,

ł)    o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

  - o okres proporcjonalny do zmian wynikających ze zmienionego harmonogramu,

  - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz,  prac lub badań,

  - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz,  prac lub badań.

4). Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:

a) Spowodowane warunkami atmosferycznymi - Klęski żywiołowe

b) Spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi - Niewybuchy, niewypały, wykopaliska archeologiczne

5). Zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia:

a) Nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty. 
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących  uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu                            i wynagrodzenia.

b) Okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego.

6). Zmianach osobowych

a)  Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne  
    spełniające warunki określone w SIWZ.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez 
    podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub zakres nie wskazany w ofercie jako 
    planowany do powierzenia podwykonawcom. Zamiana taka nie wymaga aneksu do 
    umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia 
    podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ.

XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Zgodnie z art. 182. ust. 1. pkt. 2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia         w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o  udzieleniu zamówienia;

2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia