| Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów na lata 2012-2032 |
| --- |
| PROJEKT NR: |  | 11-0539 |
| RAPORT NR: |  | IWR-0539-R-1 |
| ZLECENIODAWCA: |  | Urząd Miasta Hrubieszów Ul. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 22-500 Hrubieszów |
| OPRACOWAŁ: |  | Paweł Kot |
| ZATWIERDZIŁ: |  | Agata Błaszczyk Pasteczka |
| 10 października 2011, Warszawa WESSLING Consult sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M.st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr: 0000233147, K.Z.: 50000,00 PLN Bez pisemnej zgody WESSLING Consult Sp. z o.o. raport nie może być powielany inaczej jak tylko w całości. Reklamacje można składać w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania raportu. |

Zawartość

1	Wstęp	4

2	Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego	6

3	Założenia i dane wyjściowe do przygotowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”	10

3.1	Ogólne informacje o mieście	10

4	Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest	12

4.1	Postępowanie podczas demontażu	20

5	Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest	25

5.1	Zalecenia	26

6	Ustalenie polityki, celów i zadań	27

7	Ustalenie długoterminowego programu strategicznego	28

7.1	Cele długoterminowe	28

7.2	Działania	29

8	Kalkulacja finansowa wynikająca z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”	29

9	Ustalenie krótkoterminowego planu działań dla „Programu usuwania wyrobów azbestowych”	36

9.1	Cele krótkoterminowe	36

9.2	Działania	36

9.3	Wytyczne do programu edukacji społeczeństwa w zakresie usuwania wyrobów i gospodarki odpadami zawierającymi azbest	37

10	Analiza oddziaływania „Programu usuwania wyrobów azbestowych” na środowisko	38

11	Wdrożenie dla „Programu usuwania wyrobów azbestowych”	38

12	Sposób monitoringu i oceny wdrażania „Programu usuwania wyrobów azbestowych”	39

# Wstęp

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów obecnie użytkowanych.

14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Dokument ten utrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Określa jednak również nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Program grupuje zadania przewidziane do realizacji na poziomie centralnym, wojewódzkim
 i lokalnym, w pięciu blokach tematycznych:

- zadania legislacyjne;

- działania edukacyjno-informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów szkoleniowych, promocja technologii unicestwiania włókien azbestowych, organizacja krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji kongresów i udział w nich;

- zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, z obiektów użyteczności publicznej, terenów byłych producentów wyrobów azbestowych, oczyszczania terenów nieruchomości, budowy składowisk oraz instalacji do unicestwiania włókien azbestowych;

- monitoring realizacji Programu przy pomocy elektronicznego systemu informacji przestrzennej;

- działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia

Producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim, jako pokrycia dachowe, określali czas użytkowania swoich wyrobów na około 30 lat, jak wynikało 
z doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji. Prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz regularnie konserwowane mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy założonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobów przestanie spełniać wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest określenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą prawną wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” jest obowiązek wynikający z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Cele niniejszego „Programu…” są następujące:

- oczyszczenie obszaru miasta z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 
i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- pomoc mieszkańcom w realizacji kosztownej wymiany płyt azbestowo - cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadaniem „Programu…” jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. W „Programie…” zawarte zostały:

- ilości wyrobów azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie miasta,

- szacunki jednostkowych kosztów usuwania dachowych pokryć azbestowych i płyt azbestowo -cementowych,

- propozycje odnośnie udzielania przez samorząd pomocy mieszkańcom w realizacji programu,

- potrzeby kredytowe.

# Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest wspólną nazwą handlową sześciu minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez dziesiątki, a nawet setki lat.

Przez lata powszechnie stosowano trzy rodzaje minerałów:

- krokidolit, „azbest niebieski” ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle. Należy do grupy amfiboli, jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny - najwcześniej wycofany 
z użytkowania w latach 80 - tych,

- amosyt, „azbest brązowy”, należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem. Ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie 
w porównaniu z chryzotylem. Nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,

- chryzotyl „azbest biały” - przedstawiciel grupy serpentynu, - najczęściej stosowany 
w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

Aby uniknąć groźby wystąpienia schorzeń, organizm nie powinien być eksponowany na powietrze „znacznie” zanieczyszczone pyłami azbestowymi. Wyróżnia się trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących 
i stosujących wyroby azbestowe, oraz z pracą w warsztatach samochodowych i pracą przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest

- parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami 
i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów

- środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, iż azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 μm, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 μm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, 
z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 μm, mają grubość mniejszą od 3 μm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 :1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego,
w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

- pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc. Powstają ciała żelaziste, które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej. W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Powodowana jest przez stosunkowo duże stężenia włókien, a jej okres rozwoju może trwać nawet 30 - 40 lat.

- zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe. Powodują one ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

- rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektów genetycznych w komórkach prowadzących do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór ten rozwija się u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem oraz u osób mieszkających w okolicach kopalni
i zakładów przetwórstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorzeń odpowiedzialne są wszystkie rodzaje azbestu, ale największą szkodliwość przypisuje się azbestom amfibolowym. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie. W Polsce, co roku umiera na międzybłoniaka około 120 osób, natomiast we Francji 400 – 600 osób.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalił wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia. Wśród pyłów znalazły się również pyły zawierające azbest. Jednakże należy pamiętać, że pojęcie stężeń dopuszczalnych w przypadku azbestu jest umowne i stanowi kompromis pomiędzy wymaganiami medycyny a możliwościami technicznymi, a działania Unii Europejskiej dążą do zminimalizowania wpływu azbestu na zdrowie ludzkie. Szkodliwe działanie azbestu może zostać zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje rakotwórcze (np. węglowodory aromatyczne, metale ciężkie czy dym tytoniowy).

| Lp. | Nazwa i nr CAS czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenie |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | włókien w cm3 |
| 1 | Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów |  |  |
|  | azbestu wymienionych poniżej): |  |  |
|  | - aktynolit [77536-66-4] |  |  |
|  | - antofilit [77536-67-5] |  |  |
|  | - chryzotyl [12001-29-5] |  |  |
|  | - grueneryt (amozyt) [12172-73-5] |  |  |
|  | - krokidolit [12001-28-4] |  |  |
|  | - tremolit [77536-68-6] |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 0,5 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,1 |
| 2 | Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6] |  |  |
|  | b) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 1 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,5 |

1 Pył całkowity – zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza

2 Pył respirabilny – zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności wg

wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno – normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnia wartością

średnicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 μm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1.

3 Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o stosunku

długości do średnicy > 3.

4 CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym

jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną.

Przeprowadzone badania kontrolne środowiskowych stężeń włókien azbestu 
w aglomeracjach wielkomiejskich wykazały najwyższe, ponadnormatywne stężenia przy węzłach komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i Łodzi. Na obszarze miasta Hrubieszów nie prowadzono podobnych badań, dlatego brak danych dotyczących stężeń włókien azbestu na terenie miasta.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności pod katem efektów oddziaływania azbestu, gdyż zagrożenie to wciąż się zwiększa, z racji nie usunięcia przyczyn zachorowalności. Sytuację pogarsza fakt, że często ma miejsce usuwanie wyrobów azbestowych z dachów i elewacji przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę. Te praktyki dodatkowo zwiększają zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców kraju.

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

# Założenia i dane wyjściowe do przygotowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”

## Ogólne informacje o mieście

Miasto Hrubieszów liczy ponad 19 000 mieszkańców, a jego powierzchnia to 33,03 km2. Położone jest nad rzeką Huczwą, stanowiącą dopływ Bugu - niespełna 5 km od granicy z Ukrainą. Jako gmina miejska i jednocześnie stolica powiatu w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, Hrubieszów wypełnia funkcje lokalne i regionalne, w tym administracyjno - usługowe, gospodarcze, kulturalno - edukacyjne i ośrodka współpracy transgranicznej. Właśnie ta ostatnia funkcja, z racji położenia geograficznego ma potencjalne szanse wpływać na sytuację gospodarczą miasta (najdalej na wschód wysunięte miasto Polski
i Unii Europejskiej). Atutem Hrubieszowa, mającego ambicje stać się jednym z najważniejszych ośrodków administracyjnych oraz usługowo - gospodarczych na wschodniej granicy celnej Unii Europejskiej jest właśnie jego transgraniczne położenie.

Inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska

Miasto uczestniczy w przedsięwzięciu: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów” realizowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Działanie 1.1. Projekt jest dofinansowany z. Funduszu Spójności Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska. Wnioskodawcą projektu i jednocześnie Beneficjentem oraz podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedmiotowego projektu będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie. Partnerem Projektu jest Gmina Miejska Hrubieszów.

Koszt całego projektu - 26.263.771,43 pln, dofinansowanie: 15.933.387,31 pln, wkład własny: 10.330.384,12 pln

Zadania inwestycyjne w ramach projektu:

- Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego – Żeromskiego,

- Zadanie 2. Budowa kanalizacji w ul. Żeromskiego – kanał boczny,

- Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jatkowej, Prostej, Ludnej,

- Zadanie 4  Budowa kanalizacji sanitarnej w Oś. Basaja – I etap,

- Zadanie 5  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów oraz kanał boczny w ul. Kilińskiego,

- Zadanie 6  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pobereżańskiej,

- Zadanie 7  Budowa kanalizacji sanitarnej w Oś. Basaja – II etap,

- Zadanie 8   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej,

- Zadanie 9  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Teresówka,

- Zadanie 10  Budowa sieci wodociągowej w ul. Jatkowej, Prostej, Ludnej,

- Zadanie 11  Budowa sieci wodociągowej w ul. Pobereżańskiej,

- Zadanie 12  Modernizacja sieci wodociągowych,

- Zadanie 13  Modernizacja SUW,

- Zadanie 14  Modernizacja przepompowni,

- Zadanie 15  Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z prasą do osadu,

Realizowany jest również projekt pt.„Odnawialne źródła energii i termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej”. Wartość zadania wynosi 7.877.600,00 PLN, wkład własny Gminy Miejskiej Hrubieszów 6.055.850,00 PLN, dofinansowanie NFOŚiGW 1.821.750,00 PLN.

Obszary chronione

Na granicy Gminy Miejskiej Hrubieszów występuje jeden obszar Natura 2000: PLB060003 Dolina Środkowego Bugu. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. Ostoja obejmuje długi fragment naturalnej doliny Bugu wyciętej w równinach Polesia Wołyńskiego i Polesia Podlaskiego, stanowiącej na tym odcinku granicę państwa - między Gołębiami (miejsce gdzie Bug wpływa na teren Polski) a Terespolem. Rzeka na obszarze ostoi płynie głęboko wciętym korytem, występują tu liczne meandry i starorzecza, a także kilkumetrowej wysokości skarpy brzegowe.  Znaczna część gruntów dolinie zajęta jest przez łąki i zdegradowane lasy nadrzeczne oraz zarośla wierzbowe. Występują tu również pola uprawne. W ostoi stwierdzono co najmniej 22 gatunki ptaków wymienianych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym 9 wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: błotniaka łąkowego, bociana białego, derkacza, dzięcioła białogrzbietego, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, rybitwy białoskrzydłej, zimorodka, piskliwca, krwawodzioba i rycyka. Ostoje zasiedla również ponad 5% krajowej populacji brzegówki, czyli ponad 10 tys. par, ponadto w ostoi stwierdzono 8 gatunków ptaków migrujących wpisanych do załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono w nim również wysokie zagęszczenia bąka, błotniaka stawowego, podróżniczka i jarzębatki. Prócz cennych gatunków ptaków, obszar jest również ostoją wielu innych rzadkich zwierząt i roślin, w tym jednego gatunku rośliny naczyniowej wpisanej do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Na terenie miasta Hrubieszów występuje 20 pomników przyrody. Są to drzewa lub grupy drzew.

# Prawne aspekty użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity z 2004 r. Nr 3, poz. 20) Ustawa weszła w życie  28 września 1997 roku. Zakazuje ona  wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród  wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska.  Ustawa porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 roku Nr 185, poz 1243 z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty pod koniec 2002 roku. Art. 10, ust. 4 tej samej ustawy stanowi, iż wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, zawierające plany gospodarki odpadami mają być uchwalone przez odpowiednie organy w następujących terminach: o programy wojewódzkie – do 30 czerwca 2003 r. – uchwalane przez sejmiki województw, o programy powiatowe – do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatów, o programy gminne – do 30 czerwca 2004 r. - uchwalane przez rady gmin.

Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. W art. 54 ustawa odnosi się do  odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do określenia w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska – sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może  nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

- zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150) Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m.in.:

- państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku,

- opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami, a także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów jakości środowiska,

- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, o kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska,

- konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.). Ustawa reguluje – na gruncie prawa europejskiego – problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą tworzy się urząd Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z póź. zm.). Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z 2005r Nr 178, poz. 1481). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła)

10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych

15 01 11*  - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest

17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

UWAGA: gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z póź. zm). Określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:

a) pyły zawierające azbest chryzotyl - 1,0 mg/m3

- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3

b) pyły zawierające azbest krokidolit - 0,5 mg/m3

- włókna respirabilne - 0,2 włókien w cm3

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów niebezpiecznych według wymagań ADR.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.). Określa szczegółowe warunki i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033). Określa terminy, sposoby przedkładania marszałkowi województwa przez organa władz samorządowych informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (wyroby zawierające azbest).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010r. Nr 213, poz. 1397 
z późn. zm.) Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga wydobywanie lub instalacja przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest, 
w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie, lub 50 ton rocznie materiałów ciernych w ilości gotowego produktu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona 2350 w ciągu godziny i 250 dla roku kalendarzowego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz. 1858 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia nie stosuje się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady:

Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest

Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest

Oznacza to, że odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów oznaczonych kodami:17 06 01* i 17 06.05*.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649, zmienione Dz. U. 2010 Nr 162 poz. 1089). Określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Ponadto wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824) Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109). Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249, poz. 1673) Rozporządzenia określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej 
i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzenia ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów (w tym wytwórcy). Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów (prowadzący działalność związaną tylko z transportem odpadów nie mają obowiązku prowadzenia kart ewidencji odpadów).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz.1603) Rozporządzenie określa wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem państwa kosztów tych leków.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8, poz. 31) Właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i do przekazania jej wójtowi gminy lub burmistrzowi miasta oraz corocznego aktualizowania. Ponadto, wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, każda z gmin opracowuje we własnym zakresie gminny program usuwania azbestu.

# Postępowanie podczas demontażu

Wykonawca prac, polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest                 z obiektów i urządzeń budowlanych zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

- zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych                            o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

- zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

- zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

- izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

- zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Po wykonaniu prac, o których mowa powyżej wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, rozdz. 4 “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”.

W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu.

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne. Prace mające na celu usunięcie azbestu 
z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac we własnym (np. samodzielne oczyszczeni obiektów przez właściciela będącego osobowością prawną) zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

- identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

- demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu 
w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit; codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów 
i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym 
i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć właścicielowi / zarządcy nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

- zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem 
i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie

- umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

- oznakowanie opakowań;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady można przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych 
i transportu tych odpadów.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności (zezwolenie to wydaje starosta).

Transport odpadów zawierających azbest, które zaliczane są do niebezpiecznych z miejsc powstawania na miejsce składowania odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych zawartych w Rozporządzeniu Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Zgodnie z tym rozporządzeniem przy przewozach materiałów niebezpiecznych obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 (różne przedmioty i materiały niebezpieczne) z czego wynikają określone wymagania w zakresie ich transportu. Przemieszczanie opakowań z odpadami zawierającymi azbest powinno się odbywać w taki sposób by nie nastąpiło ich otwarcie lub uszkodzenie i wydostanie się włókien azbestowych do otoczenia.

Przewoźnik odpadów musi posiadać dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych, który według wymagań ADR powinien zawierać:

- numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego pełną nazwę,

- klasę do której należy odpad nadawany do przewozu,

- liczbę sztuk przesyłki,

- nazwy i adresy nadawcy i odbiorców przewożonych odpadów,

Pojazdy przewożące odpady powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych. Przed przewożeniem odpadów zawierających azbest przyczepa powinna być oczyszczona z wszelkich ostrych i twardych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić folię.

Przewoźnik powinien odmówić przyjęcia przesyłki odpadów, która nie posiada oznakowania wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz w przypadku gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadunku. Odpady należy przewozić w taki sposób, aby nie były one narażone na tarcie, wstrząsy przewracanie się i wypadnięcia podczas jazdy.

Odpady zawierające azbest nie mogą być poddawane odzyskowi i z tego względu jedynym sposobem ich unieszkodliwiania jest składowanie. Zasady składowania tych odpadów regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Szczegółowe przepisy zawarte są w stanowiącym akt wykonawczy do wymienionej ustawy Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2009 nr 39 poz. 320). Zgodnie z tym rozporządzeniem odpady zawierające azbest należy deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych mogących przyjmować również inne odpady niebezpieczne oraz na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pod warunkiem, że spełnione są warunki techniczne do bezpiecznego składowania tych odpadów.

Odpady pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej mogą być deponowane na składowiskach urządzonych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed rozsypywaniem. Odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, w izolacji od innych, a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska.

Powierzchnia składowiska odpadów powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów poprzez przykrycie folią lub warstwą gruntu każdorazowo po złożeniu odpadów. Składowanie odpadów zwierających azbest powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko należy wypełnić ziemią do poziomu terenu. Dno składowiska powinno być usytuowane w odległości nie mniejszej niż jeden metr od maksymalnego poziomu górnego zwierciadła wód podziemnych. Składowisko powinno posiadać ogrodzenie i stały nadzór w okresie eksploatacji. Teren składowiska, którego eksploatacja została zakończona powinien podlegać okresowej kontroli stanu powierzchni, na której nie dopuszcza się wykonywania wykopów, instalacji podziemnych oraz naziemnych oraz budynków. Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest do ewidencjonowania rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów oraz czasu ich składowania.

Według zapisów ustawy z dnia  22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) odpady zawierające azbest mogą być również
unieszkodliwiane w specjalnych urządzeniach przewoźnych. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do właściciela nieruchomości.

Zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań i opinie lekarskie świadczące o znikomej szkodliwości jednorazowego przeprowadzenia demontażu produktów zawierających azbest,

planowane jest rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do usuwania wyrobów zawierających azbest. Program nie precyzuje jednak, kiedy to nastąpi, i jakich podmiotów będzie dotyczyć.

# Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Całkowita powierzchnia pokryć dachowych zawierających azbest na terenie miasta Hrubieszów 192 346,00 m2.

Całkowita masa pokryć dachowych zawierających azbest na terenie miasta Hrubieszów (przy założeniu średniej masy 11kg/m2) - 2 115 810,00 [kg].

Całkowita masa produktów zawierających azbest na terenie miasta Hrubieszów, wliczając rury azbestowo - cementowe (przy założeniu średniej masy 11kg/m2 dla pokryć dachowych oraz 40kg/m.b. rur) - 2 407 305,00 [kg].

Tab.1 Stan techniczny wyrobów zawierających azbest

| Określenie stanu | Ilość |
| --- | --- |
|  | kg | % |
| Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) | 106 387,0 | 4,4 |
| Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) | 106 510,0 | 4,4 |
| Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) | 2 204 713,0 | 91,6 |
| Ogółem | 2 407 305 | 100,0 |

W/w pokrycia dachowe w momencie ich demontażu staną się odpadem o kodzie 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

# Zalecenia

Ogromna większość dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest w mieście Hrubieszów jest w stanie surowym (tzn. niezabezpieczone warstwą ochronną). Pokrycia azbestowe znajdują się w większości przypadków na terenie prywatnych posesji; bywają także pozostawiane po zdjęciu z dachów na podwórzach, w ogrodach i na polach. Jak wynika z przeprowadzonej oceny wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach na terenie Hrubieszowa w ogromnej większości mają stopień pilności 3 (w przeciągu pięciu lat do ponownej oceny określającej czy ich stan się nie pogorszył).

W toku inwentaryzacji na terenie miasta nie wykryto tzw. dzikich wysypisk odpadów azbestowo – cementowych, nie uzyskano też od mieszkańców informacji o podwórzach utwardzanych odpadami azbestowo – cementowymi. Na terenie miasta stwierdzono również (podczas konsultacji z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie) występowanie rurociągów azbestowo – cementowych  - 7 545 metrów bieżących, o orientacyjnej masie 301 800 kg. Nie stwierdzono natomiast obecności dróg utwardzonych produktami zawierającymi azbest.

W celu przedłużenia użytkowania pokryć dachowych zawierających azbest możliwa jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które są w dobrym stanie technicznym i których powierzchnia jest czysta. Są to mimo wszystko rozwiązania tymczasowe, gdyż jedynie przesuwają w czasie istniejący problem, nie rozwiązując go. Z kolei wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach systematycznie użytkowanych, należy bezwarunkowo usunąć. Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31).

Rurociągi azbestowo  - cementowe mogą być, zgodnie z obecnie obowiązującym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu, po wyłączeniu z eksploatacji pozostawione w ziemi, jeśli takie działanie nie utrudni obsługi eksploatacyjnej innych instalacji infrastrukturalnych, a pozostawione w ziemi wyroby azbestowe zostaną  uwidocznione w planach miejscowych. Ocena tych możliwości nie leży w gestii niniejszego opracowania – dla potrzeb oceny kosztów utylizacji produktów zawierających azbest na terenie Hrubieszowa zakłada się, iż wszystkie rurociągi będą mogły być pozostawione w ziemi.

# Ustalenie polityki, celów i zadań

Podstawowym celem niniejszego dokumentu jest doprowadzenie do usunięcia azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Osiągając ten cel wypełnione zostanie zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do 2032 roku. Miasto zakłada usunięcie całej ilości azbestu zgodnie z obowiązującym planem. W związku z tym „Program…” zakłada realizację szeregu zadań.

Wyznaczoną politykę usuwania wyrobów zawierających azbest należy przeprowadzić według harmonogramów, wyszczególnionych w kolejnych rozdziałach. W celu zapewnienia logicznej spójności prowadzonych działań w „Programie…” wyznaczone zostały ustalenia długoterminowego programu (lata 2012 – 2032, tj. okres 21 lat) oraz przyjęto zadania krótkoterminowe (lata 2012 – 2016, tj. okres 5 lat).

W harmonogramach uwzględniono kolejność wykonywania oraz wskazano odpowiedzialność jednostek, podmiotów za wykonywanie poszczególnych zadań.

„Program…” zakłada realizację następujących zadań:

- Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest – inwentaryzacja została przeprowadzona, a jej wyniki zostały wpisane do bazy danych www.bazaazbestowa.pl

- Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu.

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

- Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej.

- Mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i innych.

- Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

- Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu miasta na realizację Programu.

- Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.

- Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest.

- Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

- Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

# Ustalenie długoterminowego programu strategicznego

## Cele długoterminowe

Cele długoterminowe obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą do roku 2032. W ramach realizacji tych celów miasto Hrubieszów planuje:

- wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych;

- oczyszczenie terenów z odpadów azbestowych;

- wyeliminowanie i unieszkodliwienie ich poprzez deponowanie odpadów zawierających azbest na bezpiecznych składowiskach odpadów azbestowych;

- prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

## Działania

Na lata 2011 – 2032 założono następujący plan działań, który pozwoli na osiągnięcie celów                            i wykonanie zadań w ramach planowanego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest:

- Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Hrubieszów – wykonano w 2011r.

- Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów– wykonano w 2011r.

- Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców
 i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest - 2012 – 2032

- Realizacja „Programu…”, sukcesywne usuwanie eternitu - 2012 – 2032

- Monitoring i ocena realizacji „Programu...”, wraz z niezbędnymi aktualizacjami „Programu…” i inwentaryzacji wyrobów azbestowych (co pięć lat) – 2012 - 2032

# Kalkulacja finansowa wynikająca z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest uzyskano informację od kilku firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie tego typu odpadów. Pod uwagę wzięta została cena demontażu azbestu, pakowanie, transport i utylizacja na składowisku. Na terenie kraju istnieje kilkadziesiąt składowisk przyjmujących odpady azbestowe, jednak ze względów ekonomicznych (koszty transportu) wzięto pod uwagę najbliższe czynne składowiska znajdujące się w województwie lubelskim:

Składowisko Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu, gm. Chełm - zarządcą jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 11, 22-100 Chełm.

Składowisko jest czynne w ciągłej eksploatacji. Całkowita pojemność składowiska wynosi 1 410 m3 natomiast wolna pojemność składowiska to 850 m3

Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów azbestowych) - Piaski, gm. Kraśnik – zarządcą jest WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Ks. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.

Składowisko jest czynne w ciągłej eksploatacji. Całkowita pojemność składowiska wynosi 169 991 m3 natomiast wolna pojemność składowiska to 112 511 m3

Składowisko odpadów Piaski Zarzecze II (kwatera odpadów niebezpiecznych) - Piaski, gm. Kraśnik – zarządcą jest WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Ks. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.

Składowisko jest czynne w ciągłej eksploatacji. Całkowita pojemność składowiska wynosi 104200 m3 natomiast wolna pojemność składowiska to 97 000 m3

Koszty usunięcia 1 m2 płyt azbestowo-cementowych (demontaż, pakowanie, transport, utylizacja) kształtują się następująco:

- Firma 1 – 23,00 zł netto

- Firma 2 – 27,00 zł netto

- Firma 3 – 26,00 zł netto

- Firma 4 – 21,00 zł netto

Natomiast koszty utylizacji 1 Mg płyt azbestowo-cementowych na składowiskach wynoszą od 200,00 zł do 600 zł netto.

Średni koszt usunięcia 1m2 płyty cementowo-azbestowej wynosi 24,25 zł netto. Na kwotę tę składa się:

- demontaż i zapakowanie płyt

- transport

- utylizacja na składowisku

Przy utylizacji dużych ilości pokryć dachowych cena podlega negocjacji.

Cena demontażu uzależniona jest również od wysokości budynku, gdyż przy zabudowie wysokiej konieczne jest rozstawienie rusztowań, co także wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Przybliżony łączny koszt usunięcia wyrobów azbestowo-cementowych z zabudowań na terenie miasta wynosi zatem:

192 346 m2 x 24,25 = 4 664 390,50 zł netto

Ze względu na skalę występowania wyrobów azbestowych na terenie miasta, władzom zaleca się pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych lub uwzględnić problem dofinansowania usuwania azbestu w budżecie miasta, by zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z jego terenu.

O kolejności usuwania wyrobów azbestowych powinny decydować wyniki badań stanu technicznego i sposobu użytkowania pokrycia dachowego, oraz rodzaj budynku, w jakim jest zastosowane (z przyznaniem absolutnego priorytetu budynkom mieszkalnym).

Urząd miasta w Hrubieszowie obecnie nie dofinansowuje działań związanych 
z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarskich przez osoby fizyczne. 
Urząd Miasta może finansować jedynie te zadania, które wynikają z zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz które mieszczą się w katalogu zadań określonym w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); Zgodnie z art. 403 ust. 2 w.w ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1)	podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)	osób fizycznych,

b)	wspólnot mieszkaniowych,

c)	osób prawnych,

d)	przedsiębiorców;

2)	jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Osoby fizyczne mogą dodatkowo uzyskać dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta na likwidację płyt eternitowych, ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Miasto Hrubieszów przystąpiło jako partner do projektu pod nazwą: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, którego liderem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Po uruchomieniu projektu planuje się pozyskiwać przez 4 lata środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dla województwa lubelskiego istnieją następujące źródła wsparcia finansowego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin

tel. 81 532-17-64; fax 81 742-46-49
e-mail: sekretariat@wfos.lublin.pl

Wojewódzki Fundusz przeznacza posiadane środki na udzielanie: oprocentowanych pożyczek, dotacji, dopłat do oprocentowania kredytów, a także na dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

Wojewódzki Fundusz może udzielać na jedno zadanie pomocy finansowej w różnych formach, na podstawie oddzielnych umów. Dofinansowanie udzielone przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki lub pożyczki i dotacji może wynieść z zastrzeżeniem ust.3:

w przypadku jednostek

a. samorządu terytorialnego – do 80% kosztów zadania,

b. w przypadku pozostałych podmiotów – do 70% kosztów zadania,

c. dofinansowanie udzielone przez Wojewódzki Fundusz w formie pożyczki na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest może wynieść do 100% kwalifikowanych kosztów zadania tj. kosztów demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być wyższa niż wskazana w pkt. 1 i 2.

Pożyczka jest podstawową formą dofinansowania udzielanego przez Wojewódzki Fundusz.

Wojewódzki Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie według stopy redyskonta weksli określanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

Pożyczki udzielane są na okres nie dłuższy niż osiem lat. W przypadku udzielenia pożyczki, której wartość przekracza 1 000 000 zł, okres kredytowania może być wydłużony, jednak nie więcej niż do dziesięciu lat.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest przedstawienie przez wnioskodawcę zaakceptowanej

przez Wojewódzki Fundusz formy zabezpieczenia jej spłaty.

Minimalna wartość zabezpieczenia powinna być równa kwocie pożyczki, powiększonej o 30%. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz może być częściowo umorzona

na wniosek pożyczkobiorcy po łącznym spełnieniu warunków, ustalonych w Zasadach

Udzielania Pożyczek opublikowanych przez WFOŚiGW.

- „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

Udzielane będą dofinansowania na terenach gmin, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz na przedsięwzięcia zgodne z aktualnym i przyjętym uchwałą rady jednostki samorządu terytorialnego, lokalnym planem usuwania azbestu.

Dofinansowanie przeznacza się na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz z obiektów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota dofinansowania przedsięwzięć wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku,                                 w przypadku osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych oraz 85% tych kosztów                                         w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i 30% w przypadku spółdzielni mieszkaniowych .

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

- Bank Ochrony Środowiska. Oddział 1 w Lublinie, 20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21

Przedmiot kredytowania:

a. wymiana powierzchni dachowych i elewacyjnych z materiałów zawierających azbest (w zakresie demontażu, transportu i składowania materiałów zawierających azbest),

b. wymiana przewodów wodociągowych z materiałów zawierających azbest (w zakresie demontażu, transportu i składowania materiałów zawierających azbest).

Procedura: Wnioski kredytowe składane są w Oddziale, Fundusz decyduje o wysokości dopłat do oprocentowania; kredyt przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych.

Warunki kredytowania:

a. kwota kredytu: nie wyższa niż 100 000 PLN, do 100% kwalifikowanych kosztów zadania obejmujących demontaż, transport i składowania materiałów zawierających azbest,

b. okres kredytowania: do 5 lat,

c. okres karencji: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,

d. okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy,

e. okres wykorzystania kredytu: nie dłuższy niż okres realizacji zadania powiększony o 30 dni,

f. oprocentowanie: zmienne w wysokości od (WIBOR 3M + 2,0 p.p.) x 0,50 w skali roku,

g. prowizja:

– 2,0% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niż 100 PLN przy kredytach do 70 000 PLN,

– 1,0% kwoty udzielonego kredytu przy kredytach powyżej 70 000 PLN.

- Mechanizm Finansowy EOG

Fundusze te zostaną przeznaczone na tzw. projekty miękkie, polegające głownie na podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Główne cele Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem poprzez przyznawanie pomocy finansowej 
w następujących obszarach priorytetowych.

(a) Ochrona i zarządzanie środowiskiem;

(b) Zmiany klimatyczne i odnawialne źródła energii;

(c) Społeczeństwo obywatelskie;

(d) Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, oraz

(e) Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Badania naukowe mogą kwalifikować się do wsparcia finansowego w zakresie, w jakim ukierunkowane są na jeden lub więcej obszarów priorytetowych. Dokładne wytycznie podane są na stronie www.eog.gov.pl.

Odbiorcy wsparcia:

Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

Szczegółowe zasady kwalifikowalności zostaną określone w programach operacyjnych dla poszczególnych obszarów wsparcia.

Obszar programowy: Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola.

Program: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych.

Rezultaty:

- Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska  w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli,

- Pełniejsze informacje na temat wpływu, stanu i tendencji w zakresie ochrony środowiska,

- Zwiększona świadomość na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz edukacja w tym zakresie.

Operator Programu:  Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partner programu z krajów darczyńców: Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF)

Projekt(y) pre-definiowane:

- Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU)),

- Wzmocnienie potencjału technicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, sprzętu laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU)),

- Monitorowanie efektów realizacji projektu PL100 ”Wzrost efektywności działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” (Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF)),

- Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Norweski Urząd ds. Kartografii (Norwegian Mapping Authority)).

# Ustalenie krótkoterminowego planu działań dla „Programu usuwania wyrobów azbestowych”

## Cele krótkoterminowe

Cele krótkoterminowe obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą w latach 2012 – 2016. W ramach realizacji tych celów dla miasta Hrubieszów przyjęto następujące cele:

- Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest – inwentaryzacja została przeprowadzona;

- Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania;

- Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest;

- Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek budżetowych i innych;

- Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

- Monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

## Działania

Dla Hrubieszowa na lata 2012 – 2016 wyznacza się następujący plan działań, który pozwoli na osiągnięcie celów i wykonanie zadań w ramach planowanego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest:

Działanie 1 - Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu. Rola samorządu – Pozyskanie środków z „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Termin – rozpoczęcie 2012, kontynuacja w latach kolejnych. W przypadku pojawienia się nowych źródeł zewnętrznych, podjęcie działań w celu pozyskiwania z nich środków.

Działanie 2 - Przekazanie informacji mieszkańcom, którzy wedle inwentaryzacji posiadają wyroby zawierające azbest, o możliwościach dofinansowania usunięcia azbestu oraz o trybie otrzymania dotacji. Rola samorządu – Jak najszersze rozpowszechnienie informacji o możliwości dofinansowań. Termin – 2012, kontynuacja w latach kolejnych.

Działanie 3 - Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu.

Rola samorządu – pomoc w sporządzaniu wniosków, pośredniczenie w ich składaniu.

Termin – 2012-2016.

Działanie 4 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest:

– usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publiczne, budynków komunalnych i innych będących własnością miasta

Termin -  2012-2016

Działanie 5 - Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Rola samorządu - Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej nt. postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, sposobu ich usuwania, wpływu azbestu na organizm ludzki.                        Termin - 2012-2016

Działanie 6 – Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów oraz aktualizacja inwentaryzacji, opracowanie nowego planu działań krótkoterminowych na lata 2017 – 2020. Termin – 2016.

## Wytyczne do programu edukacji społeczeństwa w zakresie usuwania wyrobów i gospodarki odpadami zawierającymi azbest

Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem złożonym i długotrwałym ze względu na dużą ilość i różnorodność stosowanych wyrobów, a także wysokość niezbędnych nakładów finansowych na usuwanie tych wyrobów. Szacuje się, że do przeprowadzenia tego procesu niezbędny będzie okres – około 20–tu lat. Tak rozległe w przestrzeni i czasie zadanie wymaga określonej strategii postępowania. Niezbędnym jest wiec systematyczne rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest. W tym celu istotnym jest przyjęcie następujących celów edukacyjnych:

- Opracowanie metod edukacji społeczeństwa;

- Współpraca na płaszczyźnie edukacyjnej z zainteresowanymi osobami prawnymi 
i fizycznymi (np. stowarzyszeniami);

- Edukacja w zakresie możliwości skutecznego pozyskiwania środków na usuwanie azbestu;

- Zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów zawierających azbest przy wypełnianiu „arkusza oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania...”;

- Działania edukacyjno – informacyjne skierowane do mieszkańców o skutkach dla zdrowia i środowiska narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości.

# Analiza oddziaływania „Programu usuwania wyrobów azbestowych” na środowisko

Potrzeba opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hrubieszów została podyktowana koniecznością wsparcia działań polegających na likwidacji, znajdujących się na terenie miasta, znacznych ilości wyrobów zawierających azbest. Należy mieć na uwadze fakt, że, pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu, będzie on elementem struktury wielu obiektów jeszcze przez wielolecia. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Upowszechnienie „Programu…” będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem azbestu, a także w istotny sposób zwiększy ilość unieszkodliwianych zgodnie z prawem odpadów azbestowych. Z racji charakteru działań prowadzonych według przyjętego harmonogramu realizacja „Programu…” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary należące do sieci Natura 2000.

W ramach „Programu…” nie wyznacza się ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

# Wdrożenie dla „Programu usuwania wyrobów azbestowych”

Wdrożenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest etapem istotnym 
z punktu widzenia, czy plan pozostanie dokumentem jakim był w momencie opracowywania czy też będzie realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem działań i czy będzie dokumentem „żywym”, aktualizowanym w zależności od warunków jego realizacji. Wdrożenie planu powinno być spójne z innymi działaniami miasta w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, a w szczególności z Programem ochrony środowiska, oraz spójne z:

- „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,

- Wojewódzkim i powiatowym programem usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest

Zasadami wdrażania planu są:

- Zasada odpowiedzialności za wdrożenie planu – tj. wybór osoby lub jednostki odpowiedzialnej za realizację planu;

- Zasada spójności z programami i planami na poziomie kraju, województwa, powiatu,

- Zasada uaktualniania planu,

- Zasada współpracy w realizacji planu zarówno z organami szczebla publicznego 
i prywatnego,

- Zasada ciągłej edukacji ekologicznej i dostępu do informacji w zakresie realizacji planu społeczeństwa i bezpośrednich uczestników w realizacji planu.

# Sposób monitoringu i oceny wdrażania „Programu usuwania wyrobów azbestowych”

Program usuwania azbestu powinien być uważany za „żywy” dokument podlegający aktualizacji. Wynika z obowiązku właścicieli, zarządców i Użytkowników przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Również konieczność aktualizacji planu powinna wynikać ze sporządzenia przez właściciela, zarządcę lub użytkownika wyrobów zawierających azbest tj. sporządzenia oceny po 5 latach lub po roku, w zależności od stanu technicznego wyrobów.

Lista wskaźników zaproponowanych do oceny wdrażania planu powinna być przedmiotem aktualizacji, co do ich liczby i rodzajów, w zależności od danych zebranych w trakcie realizacji planu.

A. Wskaźniki efektywności realizacji „Programu usuwania wyrobów azbestowych”i zmiany presji na środowisko

- Ilość zdjętej zabudowy „eternitowej” – wytworzonych odpadów niebezpiecznych - Mg/rok

- Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - Mg/rok

- Ilość odpadów składowanych na składowiskach - Mg/rok

- Stopień usunięcia wyrobów azbestowych - % usuniętych odpadów, w odniesieniu do wyników inwentaryzacji z roku 2011

- Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu...” w danym roku - %

B. Wskaźniki świadomości społecznej

- Liczba i jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno-informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest - ilość/opis

- Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z problematyką azbestową - ilość/opis

- Ilość i jakość interwencji zgłoszonych przez mieszkańców - ilość/opis

- Szkolenie kadry administracyjnej jednostek samorządowych w zakresie problematyki azbestowej - ilość/opis

Inicjatywy społeczności lokalnej w zakresie problematyki azbestowej - ilość/opis

Załącznik nr 1 do „Programu…”: Zbiorcze zestawienie wyrobów azbestowych na terenie miasta Hrubieszów

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W03.1 | Hrubieszów, | 7545.00 [m] | [3] |
| 2. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 15 | 300.00 [m2] | [3] |
| 3. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 15 | 200.00 [m2] | [3] |
| 4. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 15 | 160.00 [m2] | [2] |
| 5. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 17 | 160.00 [m2] | [3] |
| 6. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 2 | 400.00 [m2] | [3] |
| 7. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 3 | 150.00 [m2] | [3] |
| 8. | W02 | Hrubieszów, Antonówka ul. 3 | 120.00 [m2] | [3] |
| 9. | W02 | Hrubieszów, Armii Krajowej ul. 16 | 150.00 [m2] | [3] |
| 10. | W01 | Hrubieszów, Armii Krajowej ul. 3 | 130.00 [m2] | [3] |
| 11. | W02 | Hrubieszów, Armii Krajowej ul. 3 | 70.00 [m2] | [3] |
| 12. | W02 | Hrubieszów, Armii Krajowej ul. 6 | 140.00 [m2] | [3] |
| 13. | W02 | Hrubieszów, Armii Krajowej ul. 8 | 120.00 [m2] | [3] |
| 14. | W02 | Hrubieszów, Armii Krajowej ul. 8 | 130.00 [m2] | [3] |
| 15. | W01 | Hrubieszów, Bartłomieja ul. 15 | 140.00 [m2] | [3] |
| 16. | W01 | Hrubieszów, Bartłomieja ul. 16 | 120.00 [m2] | [3] |
| 17. | W02 | Hrubieszów, Bartłomieja ul. 22 | 180.00 [m2] | [3] |
| 18. | W02 | Hrubieszów, Bartłomieja ul. 22 | 70.00 [m2] | [3] |
| 19. | W02 | Hrubieszów, Bartłomieja ul. 3 | 160.00 [m2] | [3] |
| 20. | W01 | Hrubieszów, Bartłomieja ul. 7 | 120.00 [m2] | [3] |
| 21. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 10 | 130.00 [m2] | [3] |
| 22. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 104 | 90.00 [m2] | [3] |
| 23. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 104 | 140.00 [m2] | [3] |
| 24. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 106 | 80.00 [m2] | [3] |
| 25. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 10a | 170.00 [m2] | [3] |
| 26. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 10a | 60.00 [m2] | [3] |
| 27. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 112 | 120.00 [m2] | [2] |
| 28. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 112 | 32.00 [m2] | [3] |
| 29. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 114 | 100.00 [m2] | [3] |
| 30. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 116 | 85.00 [m2] | [3] |
| 31. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 116 | 100.00 [m2] | [3] |
| 32. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 118 | 90.00 [m2] | [3] |
| 33. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 12 | 210.00 [m2] | [3] |
| 34. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 120 | 100.00 [m2] | [3] |
| 35. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 120 | 100.00 [m2] | [3] |
| 36. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 120 | 80.00 [m2] | [3] |
| 37. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 120 | 200.00 [m2] | [3] |
| 38. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 122 | 110.00 [m2] | [2] |
| 39. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 122 | 25.00 [m2] | [3] |
| 40. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 13 | 30.00 [m2] | [3] |
| 41. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 130 | 150.00 [m2] | [3] |
| 42. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 132 | 100.00 [m2] | [1] |
| 43. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 136 | 100.00 [m2] | [3] |
| 44. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 14 | 100.00 [m2] | [3] |
| 45. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 14 | 50.00 [m2] | [3] |
| 46. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 144 | 60.00 [m2] | [2] |
| 47. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 144 | 25.00 [m2] | [2] |
| 48. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 144 | 100.00 [m2] | [3] |
| 49. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 15 | 110.00 [m2] | [3] |
| 50. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 15 | 55.00 [m2] | [3] |
| 51. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 154 | 170.00 [m2] | [3] |
| 52. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 17 | 20.00 [m2] | [3] |
| 53. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 18 | 80.00 [m2] | [3] |
| 54. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 18 | 65.00 [m2] | [3] |
| 55. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 19 | 480.00 [m2] | [3] |
| 56. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 19 | 110.00 [m2] | [2] |
| 57. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 20 | 110.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 20 | 90.00 [m2] | [2] |
| 59. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 21 | 80.00 [m2] | [3] |
| 60. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 21 | 160.00 [m2] | [3] |
| 61. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 21 | 200.00 [m2] | [3] |
| 62. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 22a | 120.00 [m2] | [2] |
| 63. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 23 | 150.00 [m2] | [3] |
| 64. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 23 | 90.00 [m2] | [3] |
| 65. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 24 | 50.00 [m2] | [3] |
| 66. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 27 | 100.00 [m2] | [3] |
| 67. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 28 | 60.00 [m2] | [3] |
| 68. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 3 | 140.00 [m2] | [3] |
| 69. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 3 | 80.00 [m2] | [3] |
| 70. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 3 | 90.00 [m2] | [3] |
| 71. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 30 | 130.00 [m2] | [3] |
| 72. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 32 | 70.00 [m2] | [2] |
| 73. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 32 | 140.00 [m2] | [3] |
| 74. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 32 | 20.00 [m2] | [3] |
| 75. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 33 | 200.00 [m2] | [3] |
| 76. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 34 | 65.00 [m2] | [3] |
| 77. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 35 | 130.00 [m2] | [3] |
| 78. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 35 | 150.00 [m2] | [3] |
| 79. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 36 | 80.00 [m2] | [3] |
| 80. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 4 | 230.00 [m2] | [3] |
| 81. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 4 | 50.00 [m2] | [3] |
| 82. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 40 | 90.00 [m2] | [3] |
| 83. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 43 | 100.00 [m2] | [3] |
| 84. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 43 | 140.00 [m2] | [3] |
| 85. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 43 | 100.00 [m2] | [3] |
| 86. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 46 | 100.00 [m2] | [3] |
| 87. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 48 | 180.00 [m2] | [3] |
| 88. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 51 | 100.00 [m2] | [3] |
| 89. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 51 | 130.00 [m2] | [3] |
| 90. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 51 | 70.00 [m2] | [3] |
| 91. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 51 | 10.00 [m2] | [3] |
| 92. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 52 | 80.00 [m2] | [3] |
| 93. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 53 | 100.00 [m2] | [3] |
| 94. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 53 | 140.00 [m2] | [3] |
| 95. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 53 | 75.00 [m2] | [3] |
| 96. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 54 | 80.00 [m2] | [3] |
| 97. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 58 | 70.00 [m2] | [3] |
| 98. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 58 | 140.00 [m2] | [3] |
| 99. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 66 | 60.00 [m2] | [3] |
| 100. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 66 | 80.00 [m2] | [3] |
| 101. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 68 | 90.00 [m2] | [3] |
| 102. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 68 | 100.00 [m2] | [3] |
| 103. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 68 | 100.00 [m2] | [3] |
| 104. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 72 | 100.00 [m2] | [3] |
| 105. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 72 | 85.00 [m2] | [3] |
| 106. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 74 | 120.00 [m2] | [3] |
| 107. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 74 | 160.00 [m2] | [3] |
| 108. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 78 | 90.00 [m2] | [3] |
| 109. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 80 | 100.00 [m2] | [3] |
| 110. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 80 | 120.00 [m2] | [3] |
| 111. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 86 | 130.00 [m2] | [3] |
| 112. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 86a | 120.00 [m2] | [3] |
| 113. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 88 | 100.00 [m2] | [3] |
| 114. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 88 | 140.00 [m2] | [3] |
| 115. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 9 | 100.00 [m2] | [3] |
| 116. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 92 | 160.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 92 | 100.00 [m2] | [3] |
| 118. | W01 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 96 | 100.00 [m2] | [3] |
| 119. | W02 | Hrubieszów, Batalionów Chłopskich ul. 98 | 268.00 [m2] | [3] |
| 120. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 11a | 150.00 [m2] | [3] |
| 121. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 15 | 130.00 [m2] | [3] |
| 122. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 17 | 160.00 [m2] | [3] |
| 123. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 19 | 140.00 [m2] | [3] |
| 124. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 20 | 110.00 [m2] | [3] |
| 125. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 26 | 120.00 [m2] | [3] |
| 126. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 38 | 90.00 [m2] | [3] |
| 127. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 4 | 80.00 [m2] | [3] |
| 128. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 4 | 60.00 [m2] | [3] |
| 129. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 40 | 85.00 [m2] | [3] |
| 130. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 40 | 120.00 [m2] | [3] |
| 131. | W02 | Hrubieszów, Ceglana ul. 5 | 200.00 [m2] | [3] |
| 132. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 10 | 200.00 [m2] | [3] |
| 133. | W01 | Hrubieszów, Chmielna ul. 12 | 120.00 [m2] | [2] |
| 134. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 12 | 220.00 [m2] | [3] |
| 135. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 12 | 240.00 [m2] | [3] |
| 136. | W01 | Hrubieszów, Chmielna ul. 14 | 110.00 [m2] | [3] |
| 137. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 15 | 80.00 [m2] | [3] |
| 138. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 16a | 170.00 [m2] | [3] |
| 139. | W01 | Hrubieszów, Chmielna ul. 17 | 90.00 [m2] | [3] |
| 140. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 18 | 160.00 [m2] | [3] |
| 141. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 18 | 100.00 [m2] | [3] |
| 142. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 19 | 180.00 [m2] | [3] |
| 143. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 4 | 100.00 [m2] | [3] |
| 144. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 4 | 130.00 [m2] | [3] |
| 145. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 5 | 60.00 [m2] | [3] |
| 146. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 6 | 180.00 [m2] | [3] |
| 147. | W02 | Hrubieszów, Chmielna ul. 6 | 100.00 [m2] | [3] |
| 148. | W02 | Hrubieszów, Cicha ul. 10 | 140.00 [m2] | [3] |
| 149. | W02 | Hrubieszów, Cicha ul. 3 | 50.00 [m2] | [3] |
| 150. | W02 | Hrubieszów, Ciesielczuka ul. 15 | 180.00 [m2] | [3] |
| 151. | W01 | Hrubieszów, Ciesielczuka ul. 17a | 130.00 [m2] | [3] |
| 152. | W02 | Hrubieszów, Ciesielczuka ul. 17a | 200.00 [m2] | [2] |
| 153. | W02 | Hrubieszów, Ciesielczuka ul. 24 | 120.00 [m2] | [3] |
| 154. | W02 | Hrubieszów, Ciesielczuka ul. 26 | 140.00 [m2] | [3] |
| 155. | W02 | Hrubieszów, Ciesielczuka ul. 26 | 150.00 [m2] | [3] |
| 156. | W01 | Hrubieszów, Czerwonego Krzyża ul. 24 | 60.00 [m2] | [3] |
| 157. | W01 | Hrubieszów, Czerwonego Krzyża ul. 5 | 120.00 [m2] | [3] |
| 158. | W01 | Hrubieszów, Czerwonego Krzyża ul. 7 | 120.00 [m2] | [3] |
| 159. | W01 | Hrubieszów, Długosza ul. 13 | 130.00 [m2] | [3] |
| 160. | W01 | Hrubieszów, Długosza ul. 17 | 140.00 [m2] | [3] |
| 161. | W01 | Hrubieszów, Długosza ul. 3 | 130.00 [m2] | [3] |
| 162. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 107 | 170.00 [m2] | [3] |
| 163. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 117 | 160.00 [m2] | [3] |
| 164. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 119 | 140.00 [m2] | [3] |
| 165. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 119 | 250.00 [m2] | [3] |
| 166. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 123 | 120.00 [m2] | [3] |
| 167. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 123 | 140.00 [m2] | [3] |
| 168. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 135 | 110.00 [m2] | [3] |
| 169. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 145 | 50.00 [m2] | [3] |
| 170. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 149 | 130.00 [m2] | [3] |
| 171. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 149 | 80.00 [m2] | [3] |
| 172. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 15 | 150.00 [m2] | [3] |
| 173. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 15 | 160.00 [m2] | [3] |
| 174. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 159 | 130.00 [m2] | [3] |
| 175. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 165 | 30.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 167 | 120.00 [m2] | [3] |
| 177. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 167 | 60.00 [m2] | [3] |
| 178. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 179 | 100.00 [m2] | [3] |
| 179. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 18 | 140.00 [m2] | [2] |
| 180. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 203 | 140.00 [m2] | [3] |
| 181. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 207 | 170.00 [m2] | [3] |
| 182. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 209 | 60.00 [m2] | [3] |
| 183. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 217 | 130.00 [m2] | [3] |
| 184. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 217 | 40.00 [m2] | [3] |
| 185. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 23 | 150.00 [m2] | [3] |
| 186. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 23 | 200.00 [m2] | [3] |
| 187. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 23 | 380.00 [m2] | [3] |
| 188. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 239 | 120.00 [m2] | [3] |
| 189. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 239 | 130.00 [m2] | [3] |
| 190. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 239 | 80.00 [m2] | [3] |
| 191. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 243 | 160.00 [m2] | [3] |
| 192. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 245 | 160.00 [m2] | [3] |
| 193. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 245 | 150.00 [m2] | [2] |
| 194. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 25 | 300.00 [m2] | [3] |
| 195. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 25 | 60.00 [m2] | [3] |
| 196. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 25a | 260.00 [m2] | [3] |
| 197. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 27 | 120.00 [m2] | [3] |
| 198. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 29 | 140.00 [m2] | [3] |
| 199. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 29 | 360.00 [m2] | [3] |
| 200. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 32 | 140.00 [m2] | [3] |
| 201. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 33 | 100.00 [m2] | [3] |
| 202. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 35 | 130.00 [m2] | [3] |
| 203. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 35 | 180.00 [m2] | [3] |
| 204. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 37 | 130.00 [m2] | [3] |
| 205. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 37 | 180.00 [m2] | [3] |
| 206. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 40 | 140.00 [m2] | [3] |
| 207. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 43 | 130.00 [m2] | [3] |
| 208. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 47 | 220.00 [m2] | [3] |
| 209. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 49 | 140.00 [m2] | [3] |
| 210. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 49 | 50.00 [m2] | [3] |
| 211. | W01 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 5 | 90.00 [m2] | [3] |
| 212. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 56 | 60.00 [m2] | [3] |
| 213. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 61 | 150.00 [m2] | [3] |
| 214. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 69 | 170.00 [m2] | [3] |
| 215. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 73 | 300.00 [m2] | [3] |
| 216. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 79 | 240.00 [m2] | [3] |
| 217. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 7a | 140.00 [m2] | [3] |
| 218. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 87 | 160.00 [m2] | [3] |
| 219. | W02 | Hrubieszów, Dwernickiego ul. 89 | 180.00 [m2] | [3] |
| 220. | W02 | Hrubieszów, Dworcowa ul. 23 | 450.00 [m2] | [3] |
| 221. | W02 | Hrubieszów, Dworcowa ul. 25 | 250.00 [m2] | [3] |
| 222. | W02 | Hrubieszów, Górna ul. 1 | 90.00 [m2] | [3] |
| 223. | W02 | Hrubieszów, Górna ul. 12 | 200.00 [m2] | [3] |
| 224. | W02 | Hrubieszów, Górna ul. 15 | 30.00 [m2] | [3] |
| 225. | W01 | Hrubieszów, Górna ul. 8 | 140.00 [m2] | [3] |
| 226. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 10 | 130.00 [m2] | [2] |
| 227. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 10 | 80.00 [m2] | [3] |
| 228. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 10a | 130.00 [m2] | [3] |
| 229. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 10a | 50.00 [m2] | [3] |
| 230. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 13 | 120.00 [m2] | [3] |
| 231. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 13 | 220.00 [m2] | [3] |
| 232. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 14 | 120.00 [m2] | [3] |
| 233. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 16 | 120.00 [m2] | [3] |
| 234. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 16 | 220.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 16a | 140.00 [m2] | [2] |
| 236. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 16a | 180.00 [m2] | [3] |
| 237. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 19 | 170.00 [m2] | [3] |
| 238. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 21 | 95.00 [m2] | [3] |
| 239. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 29 | 100.00 [m2] | [3] |
| 240. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 33 | 140.00 [m2] | [3] |
| 241. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 33 | 220.00 [m2] | [3] |
| 242. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 36h | 160.00 [m2] | [3] |
| 243. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 4 | 140.00 [m2] | [2] |
| 244. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 4 | 80.00 [m2] | [3] |
| 245. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 41 | 130.00 [m2] | [3] |
| 246. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 41 | 160.00 [m2] | [3] |
| 247. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 55 | 120.00 [m2] | [3] |
| 248. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 55 | 170.00 [m2] | [3] |
| 249. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 57 | 160.00 [m2] | [3] |
| 250. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 61 | 110.00 [m2] | [3] |
| 251. | W01 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 63 | 140.00 [m2] | [3] |
| 252. | W02 | Hrubieszów, Grabowiecka ul. 63 | 80.00 [m2] | [3] |
| 253. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 10 | 200.00 [m2] | [3] |
| 254. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 11 | 210.00 [m2] | [3] |
| 255. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 11 | 240.00 [m2] | [3] |
| 256. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 11 | 110.00 [m2] | [3] |
| 257. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 13 | 120.00 [m2] | [3] |
| 258. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 14 | 170.00 [m2] | [3] |
| 259. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 16 | 150.00 [m2] | [3] |
| 260. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 18 | 30.00 [m2] | [3] |
| 261. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 19 | 120.00 [m2] | [3] |
| 262. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 19 | 230.00 [m2] | [3] |
| 263. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 2 | 110.00 [m2] | [3] |
| 264. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 2 | 70.00 [m2] | [3] |
| 265. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 2 | 90.00 [m2] | [3] |
| 266. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 20 | 140.00 [m2] | [3] |
| 267. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 20 | 160.00 [m2] | [3] |
| 268. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 21 | 130.00 [m2] | [3] |
| 269. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 21 | 150.00 [m2] | [3] |
| 270. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 21 | 100.00 [m2] | [3] |
| 271. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 21 | 250.00 [m2] | [3] |
| 272. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 22 | 200.00 [m2] | [3] |
| 273. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 24 | 220.00 [m2] | [3] |
| 274. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 24 | 160.00 [m2] | [3] |
| 275. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 24 | 100.00 [m2] | [3] |
| 276. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 25 | 100.00 [m2] | [3] |
| 277. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 25 | 60.00 [m2] | [3] |
| 278. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 26 | 80.00 [m2] | [3] |
| 279. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 28 | 150.00 [m2] | [2] |
| 280. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 28 | 120.00 [m2] | [3] |
| 281. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 28 | 260.00 [m2] | [3] |
| 282. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 30 | 140.00 [m2] | [3] |
| 283. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 30 | 70.00 [m2] | [3] |
| 284. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 34 | 200.00 [m2] | [2] |
| 285. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 34 | 180.00 [m2] | [3] |
| 286. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 35 | 110.00 [m2] | [3] |
| 287. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 35 | 50.00 [m2] | [3] |
| 288. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 36 | 140.00 [m2] | [3] |
| 289. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 36 | 200.00 [m2] | [3] |
| 290. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 36 | 40.00 [m2] | [3] |
| 291. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 37 | 220.00 [m2] | [3] |
| 292. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 38 | 150.00 [m2] | [3] |
| 293. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 4 | 130.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 294. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 4 | 180.00 [m2] | [3] |
| 295. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 4 | 230.00 [m2] | [3] |
| 296. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 41 | 120.00 [m2] | [3] |
| 297. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 44 | 80.00 [m2] | [3] |
| 298. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 47 | 120.00 [m2] | [3] |
| 299. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 47 | 50.00 [m2] | [3] |
| 300. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 48 | 140.00 [m2] | [3] |
| 301. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 48 | 120.00 [m2] | [3] |
| 302. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 5 | 100.00 [m2] | [3] |
| 303. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 50 | 180.00 [m2] | [3] |
| 304. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 50 | 280.00 [m2] | [3] |
| 305. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 54 | 120.00 [m2] | [2] |
| 306. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 56 | 140.00 [m2] | [3] |
| 307. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 56 | 200.00 [m2] | [3] |
| 308. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 58 | 180.00 [m2] | [3] |
| 309. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 62 | 200.00 [m2] | [3] |
| 310. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 7 | 180.00 [m2] | [3] |
| 311. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 70 | 140.00 [m2] | [3] |
| 312. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 72 | 160.00 [m2] | [2] |
| 313. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 8 | 100.00 [m2] | [2] |
| 314. | W01 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 9 | 250.00 [m2] | [3] |
| 315. | W02 | Hrubieszów, Grotthusów ul. 9 | 170.00 [m2] | [3] |
| 316. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 101 | 140.00 [m2] | [3] |
| 317. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 101 | 60.00 [m2] | [3] |
| 318. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 103 | 130.00 [m2] | [3] |
| 319. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 145 | 180.00 [m2] | [3] |
| 320. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 145 | 100.00 [m2] | [3] |
| 321. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 15 | 170.00 [m2] | [3] |
| 322. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 155 | 240.00 [m2] | [3] |
| 323. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 155 | 140.00 [m2] | [3] |
| 324. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 17 | 120.00 [m2] | [3] |
| 325. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 17 | 120.00 [m2] | [3] |
| 326. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 19 | 350.00 [m2] | [3] |
| 327. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 24 | 80.00 [m2] | [3] |
| 328. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 26 | 80.00 [m2] | [3] |
| 329. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 30 | 220.00 [m2] | [3] |
| 330. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 30a | 140.00 [m2] | [3] |
| 331. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 30a | 200.00 [m2] | [3] |
| 332. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 32 | 250.00 [m2] | [3] |
| 333. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 35 | 140.00 [m2] | [3] |
| 334. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 4 | 160.00 [m2] | [3] |
| 335. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 47 | 100.00 [m2] | [3] |
| 336. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 52 | 200.00 [m2] | [3] |
| 337. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 54 | 170.00 [m2] | [3] |
| 338. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 59 | 130.00 [m2] | [3] |
| 339. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 63 | 220.00 [m2] | [3] |
| 340. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 64 | 130.00 [m2] | [3] |
| 341. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 65 | 120.00 [m2] | [3] |
| 342. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 65 | 260.00 [m2] | [3] |
| 343. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 66 | 100.00 [m2] | [3] |
| 344. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 66 | 140.00 [m2] | [2] |
| 345. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 68 | 120.00 [m2] | [3] |
| 346. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 68 | 200.00 [m2] | [3] |
| 347. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 69 | 150.00 [m2] | [3] |
| 348. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 69 | 300.00 [m2] | [3] |
| 349. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 69 | 50.00 [m2] | [3] |
| 350. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 7 | 150.00 [m2] | [3] |
| 351. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 71 | 120.00 [m2] | [3] |
| 352. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 71 | 60.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 353. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 76 | 180.00 [m2] | [3] |
| 354. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 77 | 180.00 [m2] | [3] |
| 355. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 77 | 140.00 [m2] | [3] |
| 356. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 78 | 130.00 [m2] | [3] |
| 357. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 78 | 160.00 [m2] | [3] |
| 358. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 79 | 150.00 [m2] | [3] |
| 359. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 83 | 300.00 [m2] | [3] |
| 360. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 83 | 200.00 [m2] | [3] |
| 361. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 89 | 280.00 [m2] | [3] |
| 362. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 89 | 350.00 [m2] | [3] |
| 363. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 90 | 430.00 [m2] | [3] |
| 364. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 90 | 170.00 [m2] | [3] |
| 365. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 90 | 130.00 [m2] | [3] |
| 366. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 90a | 140.00 [m2] | [3] |
| 367. | W02 | Hrubieszów, Gródecka ul. 93 | 150.00 [m2] | [3] |
| 368. | W01 | Hrubieszów, Gródecka ul. 97 | 140.00 [m2] | [3] |
| 369. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 16 | 80.00 [m2] | [2] |
| 370. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 17 | 120.00 [m2] | [3] |
| 371. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 20 | 120.00 [m2] | [3] |
| 372. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 20 | 80.00 [m2] | [3] |
| 373. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 21 | 130.00 [m2] | [3] |
| 374. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 23 | 120.00 [m2] | [3] |
| 375. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 31 | 100.00 [m2] | [3] |
| 376. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 33 | 100.00 [m2] | [3] |
| 377. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 34 | 120.00 [m2] | [3] |
| 378. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 36 | 110.00 [m2] | [3] |
| 379. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 37 | 100.00 [m2] | [3] |
| 380. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 39 | 110.00 [m2] | [3] |
| 381. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 41 | 120.00 [m2] | [3] |
| 382. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 46 | 120.00 [m2] | [3] |
| 383. | W02 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 48 | 100.00 [m2] | [3] |
| 384. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 56 | 100.00 [m2] | [3] |
| 385. | W01 | Hrubieszów, Grunwaldzka ul. 7a | 120.00 [m2] | [3] |
| 386. | W02 | Hrubieszów, Jatkowa ul. 3 | 480.00 [m2] | [3] |
| 387. | W02 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 12 | 200.00 [m2] | [3] |
| 388. | W01 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 14 | 150.00 [m2] | [3] |
| 389. | W02 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 14 | 290.00 [m2] | [3] |
| 390. | W02 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 18 | 120.00 [m2] | [3] |
| 391. | W01 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 20 | 150.00 [m2] | [3] |
| 392. | W02 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 4 | 140.00 [m2] | [3] |
| 393. | W02 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 4 | 90.00 [m2] | [3] |
| 394. | W02 | Hrubieszów, Jodłowa ul. 8 | 120.00 [m2] | [3] |
| 395. | W02 | Hrubieszów, Józefa Piłsudskiego ul. 30 | 90.00 [m2] | [3] |
| 396. | W02 | Hrubieszów, Józefa Piłsudskiego ul. 68 | 130.00 [m2] | [3] |
| 397. | W01 | Hrubieszów, Józefa Piłsudskiego ul. 72 | 120.00 [m2] | [3] |
| 398. | W01 | Hrubieszów, Kilińskiego ul. 11 | 220.00 [m2] | [3] |
| 399. | W02 | Hrubieszów, Kilińskiego ul. 28 | 80.00 [m2] | [3] |
| 400. | W02 | Hrubieszów, kmdr. Krawczyka ul. 11 | 120.00 [m2] | [3] |
| 401. | W01 | Hrubieszów, kmdr. Krawczyka ul. 13 | 130.00 [m2] | [3] |
| 402. | W02 | Hrubieszów, kmdr. Krawczyka ul. 21 | 120.00 [m2] | [3] |
| 403. | W02 | Hrubieszów, kmdr. Krawczyka ul. 9 | 110.00 [m2] | [3] |
| 404. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 16 | 150.00 [m2] | [3] |
| 405. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 16 | 120.00 [m2] | [3] |
| 406. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 18 | 160.00 [m2] | [3] |
| 407. | W01 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 21 | 130.00 [m2] | [3] |
| 408. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 22 | 260.00 [m2] | [3] |
| 409. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 24 | 220.00 [m2] | [3] |
| 410. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 24 | 160.00 [m2] | [3] |
| 411. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 9 | 200.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 412. | W02 | Hrubieszów, Kochanowskiego ul. 9 | 70.00 [m2] | [3] |
| 413. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 16 | 600.00 [m2] | [3] |
| 414. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 16 | 800.00 [m2] | [3] |
| 415. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 3 | 220.00 [m2] | [1] |
| 416. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 31 | 130.00 [m2] | [3] |
| 417. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 31 | 120.00 [m2] | [3] |
| 418. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 37 | 130.00 [m2] | [2] |
| 419. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 37 | 120.00 [m2] | [3] |
| 420. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 37 | 20.00 [m2] | [3] |
| 421. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 47 | 180.00 [m2] | [2] |
| 422. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 47 | 300.00 [m2] | [3] |
| 423. | W02 | Hrubieszów, Kolejowa ul. 7 | 40.00 [m2] | [2] |
| 424. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 101 | 100.00 [m2] | [3] |
| 425. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 103 | 40.00 [m2] | [3] |
| 426. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 105 | 180.00 [m2] | [3] |
| 427. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 105 | 100.00 [m2] | [3] |
| 428. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 109 | 100.00 [m2] | [3] |
| 429. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 109 | 80.00 [m2] | [3] |
| 430. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 10a | 150.00 [m2] | [3] |
| 431. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 11 | 140.00 [m2] | [3] |
| 432. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 11 | 90.00 [m2] | [3] |
| 433. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 111 | 140.00 [m2] | [3] |
| 434. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 111 | 140.00 [m2] | [3] |
| 435. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 111 | 220.00 [m2] | [3] |
| 436. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 111 | 110.00 [m2] | [3] |
| 437. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 113 | 150.00 [m2] | [3] |
| 438. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 113 | 120.00 [m2] | [3] |
| 439. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 117 | 180.00 [m2] | [3] |
| 440. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 12 | 110.00 [m2] | [3] |
| 441. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 12 | 100.00 [m2] | [3] |
| 442. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 121 | 80.00 [m2] | [3] |
| 443. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 121 | 180.00 [m2] | [3] |
| 444. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 125 | 170.00 [m2] | [3] |
| 445. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 16 | 280.00 [m2] | [3] |
| 446. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 17 | 60.00 [m2] | [3] |
| 447. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 22 | 180.00 [m2] | [3] |
| 448. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 22 | 120.00 [m2] | [3] |
| 449. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 22 | 220.00 [m2] | [3] |
| 450. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 23 | 120.00 [m2] | [3] |
| 451. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 24a | 320.00 [m2] | [3] |
| 452. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 24a | 360.00 [m2] | [3] |
| 453. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 26 | 200.00 [m2] | [3] |
| 454. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 26 | 300.00 [m2] | [3] |
| 455. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 26 | 220.00 [m2] | [3] |
| 456. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 28 | 160.00 [m2] | [3] |
| 457. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 28 | 120.00 [m2] | [3] |
| 458. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 29 | 100.00 [m2] | [3] |
| 459. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 30 | 120.00 [m2] | [3] |
| 460. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 30 | 60.00 [m2] | [3] |
| 461. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 33 | 150.00 [m2] | [3] |
| 462. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 33 | 250.00 [m2] | [3] |
| 463. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 34 | 100.00 [m2] | [3] |
| 464. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 34a | 130.00 [m2] | [3] |
| 465. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 34a | 150.00 [m2] | [3] |
| 466. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 34a | 130.00 [m2] | [3] |
| 467. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 34a | 70.00 [m2] | [3] |
| 468. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 36 | 110.00 [m2] | [3] |
| 469. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 36 | 120.00 [m2] | [3] |
| 470. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 37 | 120.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 471. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 37 | 50.00 [m2] | [3] |
| 472. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 38 | 120.00 [m2] | [3] |
| 473. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 40 | 130.00 [m2] | [3] |
| 474. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 40 | 120.00 [m2] | [3] |
| 475. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 41 | 120.00 [m2] | [3] |
| 476. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 47 | 130.00 [m2] | [3] |
| 477. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 47 | 190.00 [m2] | [3] |
| 478. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 5 | 60.00 [m2] | [3] |
| 479. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 51 | 180.00 [m2] | [3] |
| 480. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 51 | 110.00 [m2] | [3] |
| 481. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 53 | 60.00 [m2] | [3] |
| 482. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 61 | 190.00 [m2] | [3] |
| 483. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 61 | 120.00 [m2] | [3] |
| 484. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 63 | 110.00 [m2] | [3] |
| 485. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 63 | 150.00 [m2] | [3] |
| 486. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 65 | 160.00 [m2] | [3] |
| 487. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 7 | 240.00 [m2] | [3] |
| 488. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 7 | 130.00 [m2] | [3] |
| 489. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 75 | 130.00 [m2] | [3] |
| 490. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 75 | 110.00 [m2] | [3] |
| 491. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 77 | 110.00 [m2] | [3] |
| 492. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 8 | 100.00 [m2] | [3] |
| 493. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 8 | 150.00 [m2] | [3] |
| 494. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 81 | 100.00 [m2] | [3] |
| 495. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 81 | 140.00 [m2] | [3] |
| 496. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 81 | 190.00 [m2] | [3] |
| 497. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 81 | 25.00 [m2] | [3] |
| 498. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 83 | 120.00 [m2] | [3] |
| 499. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 83 | 25.00 [m2] | [3] |
| 500. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 85 | 120.00 [m2] | [3] |
| 501. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 85 | 80.00 [m2] | [3] |
| 502. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 85 | 30.00 [m2] | [3] |
| 503. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 87 | 130.00 [m2] | [3] |
| 504. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 87 | 150.00 [m2] | [3] |
| 505. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 87 | 220.00 [m2] | [3] |
| 506. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 9 | 100.00 [m2] | [3] |
| 507. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 91 | 150.00 [m2] | [3] |
| 508. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 91 | 200.00 [m2] | [3] |
| 509. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 93 | 150.00 [m2] | [3] |
| 510. | W02 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 97 | 130.00 [m2] | [3] |
| 511. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 99 | 100.00 [m2] | [3] |
| 512. | W01 | Hrubieszów, Konopnickiej ul. 99 | 90.00 [m2] | [3] |
| 513. | W01 | Hrubieszów, Kopernika ul. 10 | 100.00 [m2] | [3] |
| 514. | W01 | Hrubieszów, Kopernika ul. 12 | 100.00 [m2] | [3] |
| 515. | W01 | Hrubieszów, Kopernika ul. 18 | 130.00 [m2] | [3] |
| 516. | W02 | Hrubieszów, Kopernika ul. 8 | 80.00 [m2] | [3] |
| 517. | W02 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 11 | 130.00 [m2] | [3] |
| 518. | W01 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 15 | 140.00 [m2] | [3] |
| 519. | W02 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 22 | 60.00 [m2] | [3] |
| 520. | W02 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 24 | 140.00 [m2] | [3] |
| 521. | W02 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 24 | 25.00 [m2] | [3] |
| 522. | W02 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 25 | 40.00 [m2] | [3] |
| 523. | W02 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 28 | 130.00 [m2] | [3] |
| 524. | W01 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 29 | 150.00 [m2] | [3] |
| 525. | W01 | Hrubieszów, Kościuszki ul. 9 | 120.00 [m2] | [2] |
| 526. | W01 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 10 | 130.00 [m2] | [3] |
| 527. | W02 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 11 | 160.00 [m2] | [3] |
| 528. | W02 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 12 | 160.00 [m2] | [3] |
| 529. | W01 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 15 | 140.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 530. | W01 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 19 | 130.00 [m2] | [3] |
| 531. | W02 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 20 | 160.00 [m2] | [3] |
| 532. | W01 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 26a | 110.00 [m2] | [2] |
| 533. | W01 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 41 | 120.00 [m2] | [3] |
| 534. | W02 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 45 | 140.00 [m2] | [3] |
| 535. | W02 | Hrubieszów, Króla Zygmunta Augusta ul. 45 | 80.00 [m2] | [3] |
| 536. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 11 | 100.00 [m2] | [3] |
| 537. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 15 | 100.00 [m2] | [3] |
| 538. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 17 | 50.00 [m2] | [3] |
| 539. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 19 | 50.00 [m2] | [3] |
| 540. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 1b | 200.00 [m2] | [3] |
| 541. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 1c | 170.00 [m2] | [3] |
| 542. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 1c | 120.00 [m2] | [3] |
| 543. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 1f | 160.00 [m2] | [3] |
| 544. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 23 | 80.00 [m2] | [2] |
| 545. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 25 | 90.00 [m2] | [3] |
| 546. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 27 | 90.00 [m2] | [3] |
| 547. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 29 | 100.00 [m2] | [3] |
| 548. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 31 | 100.00 [m2] | [3] |
| 549. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 33 | 130.00 [m2] | [3] |
| 550. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 35 | 130.00 [m2] | [3] |
| 551. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 37 | 160.00 [m2] | [3] |
| 552. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 43 | 130.00 [m2] | [3] |
| 553. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 45 | 140.00 [m2] | [3] |
| 554. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 47 | 130.00 [m2] | [3] |
| 555. | W02 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 54 | 140.00 [m2] | [3] |
| 556. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 56 | 120.00 [m2] | [3] |
| 557. | W01 | Hrubieszów, Królowej Jadwigi ul. 6 | 130.00 [m2] | [2] |
| 558. | W01 | Hrubieszów, Krucza ul. 14 | 180.00 [m2] | [3] |
| 559. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 16 | 100.00 [m2] | [3] |
| 560. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 18 | 180.00 [m2] | [3] |
| 561. | W01 | Hrubieszów, Krucza ul. 18f | 180.00 [m2] | [3] |
| 562. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 18g | 180.00 [m2] | [3] |
| 563. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 18o | 180.00 [m2] | [3] |
| 564. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 18w | 190.00 [m2] | [3] |
| 565. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 18z | 220.00 [m2] | [3] |
| 566. | W02 | Hrubieszów, Krucza ul. 4 | 40.00 [m2] | [3] |
| 567. | W02 | Hrubieszów, Leśmiana ul. 6b | 180.00 [m2] | [3] |
| 568. | W02 | Hrubieszów, Leśmiana ul. 7 | 210.00 [m2] | [3] |
| 569. | W01 | Hrubieszów, Lipice ul. 12 | 140.00 [m2] | [3] |
| 570. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 12 | 300.00 [m2] | [3] |
| 571. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 16 | 200.00 [m2] | [3] |
| 572. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 18 | 280.00 [m2] | [3] |
| 573. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 18 | 60.00 [m2] | [3] |
| 574. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 19 | 260.00 [m2] | [3] |
| 575. | W01 | Hrubieszów, Lipice ul. 20 | 130.00 [m2] | [3] |
| 576. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 20 | 160.00 [m2] | [3] |
| 577. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 23 | 140.00 [m2] | [3] |
| 578. | W01 | Hrubieszów, Lipice ul. 2a | 80.00 [m2] | [3] |
| 579. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 2a | 420.00 [m2] | [3] |
| 580. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 2a | 40.00 [m2] | [3] |
| 581. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 2b | 100.00 [m2] | [3] |
| 582. | W01 | Hrubieszów, Lipice ul. 8 | 140.00 [m2] | [3] |
| 583. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 8 | 220.00 [m2] | [3] |
| 584. | W02 | Hrubieszów, Lipice ul. 8 | 360.00 [m2] | [3] |
| 585. | W01 | Hrubieszów, Lipowa ul. 28 | 120.00 [m2] | [3] |
| 586. | W01 | Hrubieszów, Lipowa ul. 6 | 130.00 [m2] | [3] |
| 587. | W01 | Hrubieszów, Lipowa ul. 8 | 130.00 [m2] | [3] |
| 588. | W01 | Hrubieszów, Litewska ul. 11 | 120.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 589. | W02 | Hrubieszów, Litewska ul. 11 | 100.00 [m2] | [3] |
| 590. | W01 | Hrubieszów, Litewska ul. 16 | 120.00 [m2] | [3] |
| 591. | W02 | Hrubieszów, Litewska ul. 19 | 110.00 [m2] | [3] |
| 592. | W02 | Hrubieszów, Litewska ul. 20 | 130.00 [m2] | [3] |
| 593. | W02 | Hrubieszów, Litewska ul. 3 | 230.00 [m2] | [3] |
| 594. | W02 | Hrubieszów, Litewska ul. 5 | 260.00 [m2] | [3] |
| 595. | W01 | Hrubieszów, Litewska ul. 7 | 120.00 [m2] | [3] |
| 596. | W01 | Hrubieszów, Litewska ul. 9 | 120.00 [m2] | [3] |
| 597. | W02 | Hrubieszów, Łany ul. 12 | 100.00 [m2] | [3] |
| 598. | W02 | Hrubieszów, Łany ul. 22 | 320.00 [m2] | [2] |
| 599. | W02 | Hrubieszów, Łany ul. 6 | 160.00 [m2] | [3] |
| 600. | W02 | Hrubieszów, Łany ul. 6 | 200.00 [m2] | [3] |
| 601. | W02 | Hrubieszów, Łany ul. 69 | 40.00 [m2] | [3] |
| 602. | W01 | Hrubieszów, Łany ul. 8a | 120.00 [m2] | [3] |
| 603. | W02 | Hrubieszów, Łany ul. 8a | 160.00 [m2] | [3] |
| 604. | W02 | Hrubieszów, Łąkowa ul. 5 | 100.00 [m2] | [3] |
| 605. | W02 | Hrubieszów, Matejki ul. 15 | 110.00 [m2] | [2] |
| 606. | W02 | Hrubieszów, Matejki ul. 15 | 180.00 [m2] | [3] |
| 607. | W02 | Hrubieszów, Matejki ul. 21 | 140.00 [m2] | [3] |
| 608. | W01 | Hrubieszów, Matejki ul. 27 | 120.00 [m2] | [3] |
| 609. | W01 | Hrubieszów, Matejki ul. 30 | 100.00 [m2] | [3] |
| 610. | W02 | Hrubieszów, Matejki ul. 30 | 80.00 [m2] | [3] |
| 611. | W01 | Hrubieszów, Matejki ul. 32 | 100.00 [m2] | [3] |
| 612. | W01 | Hrubieszów, Michałówka ul. 12 | 140.00 [m2] | [3] |
| 613. | W02 | Hrubieszów, Michałówka ul. 12 | 120.00 [m2] | [3] |
| 614. | W01 | Hrubieszów, Michałówka ul. 24 | 140.00 [m2] | [3] |
| 615. | W01 | Hrubieszów, Michałówka ul. 49 | 120.00 [m2] | [3] |
| 616. | W02 | Hrubieszów, Michałówka ul. 5 | 120.00 [m2] | [3] |
| 617. | W02 | Hrubieszów, Michałówka ul. 5 | 180.00 [m2] | [3] |
| 618. | W02 | Hrubieszów, Michałówka ul. 53 | 180.00 [m2] | [3] |
| 619. | W02 | Hrubieszów, Michałówka ul. 53 | 180.00 [m2] | [3] |
| 620. | W02 | Hrubieszów, Michałówka ul. 7 | 230.00 [m2] | [3] |
| 621. | W01 | Hrubieszów, Narutowicza ul. 12 | 130.00 [m2] | [3] |
| 622. | W01 | Hrubieszów, Narutowicza ul. 3a | 160.00 [m2] | [3] |
| 623. | W02 | Hrubieszów, Narutowicza ul. 3d | 150.00 [m2] | [3] |
| 624. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 15 | 200.00 [m2] | [3] |
| 625. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 17 | 180.00 [m2] | [3] |
| 626. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 19 | 140.00 [m2] | [3] |
| 627. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 19 | 180.00 [m2] | [3] |
| 628. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 21 | 130.00 [m2] | [3] |
| 629. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 23 | 140.00 [m2] | [3] |
| 630. | W01 | Hrubieszów, Nowa ul. 27 | 130.00 [m2] | [3] |
| 631. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 27 | 100.00 [m2] | [3] |
| 632. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 39 | 140.00 [m2] | [3] |
| 633. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 61 | 130.00 [m2] | [3] |
| 634. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 62 | 180.00 [m2] | [3] |
| 635. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 66 | 400.00 [m2] | [3] |
| 636. | W01 | Hrubieszów, Nowa ul. 70 | 130.00 [m2] | [3] |
| 637. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 70 | 300.00 [m2] | [3] |
| 638. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 70 | 150.00 [m2] | [3] |
| 639. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 72 | 280.00 [m2] | [3] |
| 640. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 76 | 240.00 [m2] | [3] |
| 641. | W01 | Hrubieszów, Nowa ul. 82 | 140.00 [m2] | [3] |
| 642. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 84 | 150.00 [m2] | [3] |
| 643. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 84 | 320.00 [m2] | [3] |
| 644. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 86 | 340.00 [m2] | [3] |
| 645. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 86 | 400.00 [m2] | [3] |
| 646. | W01 | Hrubieszów, Nowa ul. 92 | 250.00 [m2] | [3] |
| 647. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 92 | 170.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 648. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 94 | 190.00 [m2] | [3] |
| 649. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 94 | 180.00 [m2] | [3] |
| 650. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 96 | 200.00 [m2] | [3] |
| 651. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 97 | 340.00 [m2] | [3] |
| 652. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 97 | 150.00 [m2] | [3] |
| 653. | W02 | Hrubieszów, Nowa ul. 97 | 50.00 [m2] | [3] |
| 654. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 21 | 130.00 [m2] | [3] |
| 655. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 21 | 40.00 [m2] | [3] |
| 656. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 22 | 40.00 [m2] | [3] |
| 657. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 23 | 150.00 [m2] | [3] |
| 658. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 24 | 80.00 [m2] | [3] |
| 659. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 27 | 50.00 [m2] | [3] |
| 660. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 29 | 220.00 [m2] | [3] |
| 661. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 31 | 170.00 [m2] | [3] |
| 662. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 33 | 200.00 [m2] | [2] |
| 663. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 34 | 140.00 [m2] | [3] |
| 664. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 41 | 130.00 [m2] | [3] |
| 665. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 43 | 150.00 [m2] | [3] |
| 666. | W01 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 44 | 140.00 [m2] | [3] |
| 667. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 44 | 220.00 [m2] | [3] |
| 668. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 47 | 180.00 [m2] | [3] |
| 669. | W02 | Hrubieszów, Nowe Osiedle ul. 52 | 180.00 [m2] | [3] |
| 670. | W02 | Hrubieszów, Ogrodowa ul. 3 | 420.00 [m2] | [3] |
| 671. | W01 | Hrubieszów, Ogrodowa ul. 3 | 120.00 [m2] | [3] |
| 672. | W02 | Hrubieszów, Ogrodowa ul. 3 | 300.00 [m2] | [3] |
| 673. | W02 | Hrubieszów, Ogrodowa ul. 3 | 280.00 [m2] | [3] |
| 674. | W01 | Hrubieszów, Orzeszkowej ul. 25 | 100.00 [m2] | [3] |
| 675. | W01 | Hrubieszów, Orzeszkowej ul. 27 | 150.00 [m2] | [3] |
| 676. | W01 | Hrubieszów, Partyzantów ul. 21 | 130.00 [m2] | [3] |
| 677. | W02 | Hrubieszów, Partyzantów ul. 25 | 140.00 [m2] | [3] |
| 678. | W02 | Hrubieszów, Partyzantów ul. 33 | 270.00 [m2] | [3] |
| 679. | W02 | Hrubieszów, Pobereżańska ul. 43 | 120.00 [m2] | [3] |
| 680. | W02 | Hrubieszów, Pobereżańska ul. 45 | 130.00 [m2] | [3] |
| 681. | W02 | Hrubieszów, Pobereżańska ul. 53 | 250.00 [m2] | [3] |
| 682. | W02 | Hrubieszów, Podzamcze ul. 13 | 30.00 [m2] | [3] |
| 683. | W02 | Hrubieszów, Podzamcze ul. 15 | 180.00 [m2] | [3] |
| 684. | W02 | Hrubieszów, Podzamcze ul. 18a | 120.00 [m2] | [3] |
| 685. | W02 | Hrubieszów, Podzamcze ul. 23 | 250.00 [m2] | [3] |
| 686. | W01 | Hrubieszów, Polna ul. 13 | 120.00 [m2] | [3] |
| 687. | W02 | Hrubieszów, Polna ul. 22a | 50.00 [m2] | [2] |
| 688. | W01 | Hrubieszów, Polna ul. 26 | 130.00 [m2] | [3] |
| 689. | W02 | Hrubieszów, Polna ul. 30d | 150.00 [m2] | [3] |
| 690. | W02 | Hrubieszów, Prosta ul. 10 | 180.00 [m2] | [2] |
| 691. | W02 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 10 | 80.00 [m2] | [3] |
| 692. | W01 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 17 | 160.00 [m2] | [3] |
| 693. | W01 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 17 | 140.00 [m2] | [3] |
| 694. | W02 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 20 | 260.00 [m2] | [3] |
| 695. | W01 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 21 | 100.00 [m2] | [3] |
| 696. | W02 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 21a | 50.00 [m2] | [3] |
| 697. | W02 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 24 | 200.00 [kg] | [3] |
| 698. | W02 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 26 | 200.00 [m2] | [3] |
| 699. | W02 | Hrubieszów, Przemysłowa ul. 4 | 360.00 [m2] | [3] |
| 700. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 1 | 170.00 [m2] | [3] |
| 701. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 1 | 90.00 [m2] | [3] |
| 702. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 11 | 180.00 [m2] | [3] |
| 703. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 12 | 160.00 [m2] | [3] |
| 704. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 20 | 180.00 [m2] | [3] |
| 705. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 21 | 280.00 [m2] | [3] |
| 706. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 21 | 40.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 707. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 24 | 200.00 [m2] | [3] |
| 708. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 24 | 160.00 [m2] | [3] |
| 709. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 26 | 180.00 [m2] | [3] |
| 710. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 28 | 220.00 [m2] | [3] |
| 711. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 3 | 180.00 [m2] | [3] |
| 712. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 32 | 180.00 [m3] | [3] |
| 713. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 32 | 80.00 [m2] | [3] |
| 714. | W01 | Hrubieszów, Reja ul. 34 | 200.00 [m2] | [3] |
| 715. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 40 | 80.00 [m2] | [3] |
| 716. | W02 | Hrubieszów, Reja ul. 5 | 180.00 [m2] | [3] |
| 717. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 15 | 100.00 [m2] | [3] |
| 718. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 15 | 20.00 [m2] | [3] |
| 719. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 16 | 30.00 [m2] | [3] |
| 720. | W01 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 18 | 110.00 [m2] | [3] |
| 721. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 19 | 160.00 [m2] | [3] |
| 722. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 20 | 20.00 [m2] | [3] |
| 723. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 21 | 100.00 [m2] | [2] |
| 724. | W01 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 26 | 130.00 [m2] | [3] |
| 725. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 30 | 40.00 [m2] | [3] |
| 726. | W01 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 32 | 100.00 [m2] | [2] |
| 727. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 32 | 110.00 [m2] | [3] |
| 728. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 38 | 80.00 [m2] | [3] |
| 729. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 38 | 25.00 [m2] | [3] |
| 730. | W02 | Hrubieszów, Rubinowa ul. 39 | 110.00 [m2] | [3] |
| 731. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 10 | 180.00 [m2] | [3] |
| 732. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 15 | 140.00 [m2] | [3] |
| 733. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 16 | 300.00 [m2] | [3] |
| 734. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 16 | 180.00 [m2] | [3] |
| 735. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 18 | 200.00 [m2] | [3] |
| 736. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 25 | 80.00 [m2] | [2] |
| 737. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 25 | 30.00 [m2] | [3] |
| 738. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 3 | 100.00 [m2] | [3] |
| 739. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 3 | 140.00 [m2] | [3] |
| 740. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 30 | 80.00 [m2] | [3] |
| 741. | W01 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 34 | 70.00 [m2] | [3] |
| 742. | W01 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 3a | 120.00 [m2] | [3] |
| 743. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 3a | 200.00 [m2] | [3] |
| 744. | W01 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 6 | 120.00 [m2] | [3] |
| 745. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 6 | 200.00 [m2] | [3] |
| 746. | W02 | Hrubieszów, Sikorskiego ul. 8 | 140.00 [m2] | [3] |
| 747. | W02 | Hrubieszów, Słoneczna ul. 3 | 160.00 [m2] | [2] |
| 748. | W02 | Hrubieszów, Słoneczna ul. 7 | 150.00 [m2] | [3] |
| 749. | W01 | Hrubieszów, Słowackiego ul. 1 | 100.00 [m2] | [3] |
| 750. | W01 | Hrubieszów, Słowackiego ul. 2 | 120.00 [m2] | [3] |
| 751. | W02 | Hrubieszów, Słowackiego ul. 7 | 80.00 [m2] | [3] |
| 752. | W02 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 18 | 50.00 [m2] | [3] |
| 753. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 21 | 140.00 [m2] | [3] |
| 754. | W02 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 21 | 150.00 [m2] | [3] |
| 755. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 23 | 140.00 [m2] | [3] |
| 756. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 25 | 140.00 [m2] | [3] |
| 757. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 27 | 130.00 [m2] | [3] |
| 758. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 29 | 120.00 [m2] | [2] |
| 759. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 30 | 140.00 [m2] | [3] |
| 760. | W02 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 31 | 80.00 [m2] | [3] |
| 761. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 32 | 140.00 [m2] | [3] |
| 762. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 4 | 140.00 [m2] | [3] |
| 763. | W01 | Hrubieszów, Sobieskiego ul. 6 | 140.00 [m2] | [3] |
| 764. | W02 | Hrubieszów, Sokalska ul. 14 | 50.00 [m2] | [3] |
| 765. | W01 | Hrubieszów, Sokalska ul. 7 | 120.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 766. | W02 | Hrubieszów, Sokalska ul. 7 | 80.00 [m2] | [3] |
| 767. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 10 | 110.00 [m2] | [3] |
| 768. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 10 | 100.00 [m2] | [3] |
| 769. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 13 | 150.00 [m2] | [3] |
| 770. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 2 | 140.00 [m2] | [3] |
| 771. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 5 | 140.00 [m2] | [3] |
| 772. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 6 | 120.00 [m2] | [3] |
| 773. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 7 | 130.00 [m2] | [3] |
| 774. | W02 | Hrubieszów, Stanisława Wyspiańskiego ul. 7 | 80.00 [m2] | [3] |
| 775. | W02 | Hrubieszów, Szewska ul. 27 | 600.00 [m2] | [2] |
| 776. | W01 | Hrubieszów, Szewska ul. 31 | 180.00 [m2] | [3] |
| 777. | W02 | Hrubieszów, Szewska ul. 31 | 100.00 [m2] | [3] |
| 778. | W02 | Hrubieszów, Szewska ul. 6 | 90.00 [m2] | [2] |
| 779. | W02 | Hrubieszów, Szewska ul. 7 | 100.00 [m2] | [2] |
| 780. | W02 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 15 | 130.00 [m2] | [3] |
| 781. | W01 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 17 | 120.00 [m2] | [3] |
| 782. | W02 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 17 | 90.00 [m2] | [3] |
| 783. | W01 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 19 | 100.00 [m2] | [3] |
| 784. | W01 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 3 | 150.00 [m2] | [3] |
| 785. | W02 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 7 | 140.00 [m2] | [3] |
| 786. | W02 | Hrubieszów, Świerkowa ul. 9 | 150.00 [m2] | [3] |
| 787. | W01 | Hrubieszów, Targowa ul. 22 | 110.00 [m2] | [3] |
| 788. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 16 | 150.00 [m2] | [3] |
| 789. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 16 | 280.00 [m2] | [3] |
| 790. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 16 | 180.00 [m2] | [3] |
| 791. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 18 | 120.00 [m2] | [2] |
| 792. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 20 | 45.00 [m2] | [3] |
| 793. | W01 | Hrubieszów, Teresówka ul. 30 | 150.00 [m2] | [3] |
| 794. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 30 | 180.00 [m2] | [3] |
| 795. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 34 | 80.00 [m2] | [3] |
| 796. | W02 | Hrubieszów, Teresówka ul. 7 | 160.00 [m2] | [3] |
| 797. | W02 | Hrubieszów, Tęczowa ul. 30 | 160.00 [m2] | [3] |
| 798. | W02 | Hrubieszów, Uchańska ul. 3 | 130.00 [m2] | [3] |
| 799. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 14 | 120.00 [m2] | [3] |
| 800. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 16 | 190.00 [m2] | [3] |
| 801. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 18 | 120.00 [m2] | [3] |
| 802. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 2 | 100.00 [m2] | [3] |
| 803. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 22 | 120.00 [m2] | [3] |
| 804. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 24 | 120.00 [m2] | [3] |
| 805. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 25 | 140.00 [m2] | [3] |
| 806. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 26 | 120.00 [m2] | [3] |
| 807. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 29 | 140.00 [m2] | [3] |
| 808. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 31 | 150.00 [m2] | [3] |
| 809. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 32 | 250.00 [m2] | [3] |
| 810. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 33 | 160.00 [m2] | [3] |
| 811. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 34 | 100.00 [m2] | [3] |
| 812. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 36 | 100.00 [m2] | [3] |
| 813. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 36 | 60.00 [m2] | [3] |
| 814. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 37 | 170.00 [m2] | [3] |
| 815. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 38 | 120.00 [m2] | [3] |
| 816. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 39 | 180.00 [m2] | [3] |
| 817. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 40 | 120.00 [m2] | [3] |
| 818. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 43 | 150.00 [m2] | [3] |
| 819. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 45 | 160.00 [m2] | [3] |
| 820. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 47 | 160.00 [m2] | [3] |
| 821. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 55 | 180.00 [m2] | [3] |
| 822. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 57 | 140.00 [m2] | [3] |
| 823. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 59 | 160.00 [m2] | [3] |
| 824. | W02 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 61 | 160.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 825. | W01 | Hrubieszów, Unii Horodelskiej ul. 63 | 150.00 [m2] | [3] |
| 826. | W01 | Hrubieszów, Wesoła ul. 11 | 110.00 [m2] | [3] |
| 827. | W02 | Hrubieszów, Wesoła ul. 19 | 130.00 [m2] | [3] |
| 828. | W01 | Hrubieszów, Wesoła ul. 2 | 80.00 [m2] | [3] |
| 829. | W02 | Hrubieszów, Wesoła ul. 21 | 100.00 [m2] | [3] |
| 830. | W01 | Hrubieszów, Wesoła ul. 39 | 140.00 [m2] | [3] |
| 831. | W02 | Hrubieszów, Wesoła ul. 54 | 320.00 [m2] | [3] |
| 832. | W02 | Hrubieszów, Wesoła ul. 57 | 190.00 [m2] | [3] |
| 833. | W01 | Hrubieszów, Wesoła ul. 61 | 120.00 [m2] | [3] |
| 834. | W02 | Hrubieszów, Wesoła ul. 65 | 240.00 [m2] | [3] |
| 835. | W02 | Hrubieszów, Wesoła ul. 67 | 40.00 [m2] | [2] |
| 836. | W01 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 11 | 80.00 [m2] | [3] |
| 837. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 11 | 130.00 [m2] | [3] |
| 838. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 11 | 110.00 [m2] | [3] |
| 839. | W01 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 3 | 130.00 [m2] | [3] |
| 840. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 3 | 200.00 [m2] | [3] |
| 841. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 3 | 200.00 [m2] | [3] |
| 842. | W01 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 4 | 90.00 [m2] | [3] |
| 843. | W01 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 4 | 75.00 [m2] | [3] |
| 844. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 4 | 130.00 [m2] | [3] |
| 845. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 8 | 36.00 [m2] | [3] |
| 846. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 8 | 30.00 [m2] | [3] |
| 847. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 8 | 100.00 [m2] | [3] |
| 848. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 8 | 50.00 [m2] | [3] |
| 849. | W01 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 9 | 100.00 [m2] | [3] |
| 850. | W02 | Hrubieszów, Wiśniowa ul. 9 | 80.00 [m2] | [3] |
| 851. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 1 | 120.00 [m2] | [3] |
| 852. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 18 | 160.00 [m2] | [3] |
| 853. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 19 | 130.00 [m2] | [3] |
| 854. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 25 | 130.00 [m2] | [3] |
| 855. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 27 | 120.00 [m2] | [3] |
| 856. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 29 | 150.00 [m2] | [3] |
| 857. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 29 | 150.00 [m2] | [3] |
| 858. | W02 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 33 | 180.00 [m2] | [3] |
| 859. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 35 | 130.00 [m2] | [2] |
| 860. | W02 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 35 | 90.00 [m2] | [3] |
| 861. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 39 | 150.00 [m2] | [2] |
| 862. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 41 | 100.00 [m2] | [3] |
| 863. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 43 | 100.00 [m2] | [3] |
| 864. | W02 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 49 | 180.00 [m2] | [3] |
| 865. | W02 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 65 | 150.00 [m2] | [2] |
| 866. | W01 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 67 | 120.00 [m2] | [3] |
| 867. | W02 | Hrubieszów, Władysława Jagiełły ul. 69 | 60.00 [m2] | [3] |
| 868. | W02 | Hrubieszów, Wodna ul. 10a | 160.00 [m2] | [3] |
| 869. | W02 | Hrubieszów, Wodna ul. 12 | 80.00 [m2] | [3] |
| 870. | W02 | Hrubieszów, Wodna ul. 18 | 50.00 [m2] | [3] |
| 871. | W02 | Hrubieszów, Wodna ul. 20 | 140.00 [m2] | [3] |
| 872. | W02 | Hrubieszów, Wodna ul. 20 | 70.00 [m2] | [3] |
| 873. | W01 | Hrubieszów, Wodna ul. 20a | 120.00 [m2] | [3] |
| 874. | W02 | Hrubieszów, Wodna ul. 26 | 40.00 [m2] | [3] |
| 875. | W02 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 11a | 130.00 [m2] | [3] |
| 876. | W02 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 12 | 120.00 [m2] | [3] |
| 877. | W01 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 4 | 120.00 [m2] | [3] |
| 878. | W02 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 4 | 80.00 [m2] | [3] |
| 879. | W01 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 5a | 130.00 [m2] | [3] |
| 880. | W01 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 6 | 120.00 [m2] | [3] |
| 881. | W02 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 7 | 180.00 [m2] | [3] |
| 882. | W02 | Hrubieszów, Wyzwolenia ul. 9 | 50.00 [m2] | [2] |
| 883. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 10 | 120.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 884. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 102 | 130.00 [m2] | [3] |
| 885. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 102 | 100.00 [m2] | [3] |
| 886. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 104 | 130.00 [m2] | [2] |
| 887. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 104 | 200.00 [m2] | [3] |
| 888. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 104 | 250.00 [m2] | [3] |
| 889. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 104 | 65.00 [m2] | [3] |
| 890. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 109 | 180.00 [m2] | [3] |
| 891. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 11 | 120.00 [m2] | [3] |
| 892. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 117 | 140.00 [m2] | [3] |
| 893. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 123 | 150.00 [m2] | [3] |
| 894. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 123 | 200.00 [m2] | [3] |
| 895. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 127 | 160.00 [m2] | [3] |
| 896. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 127 | 180.00 [m2] | [3] |
| 897. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 131 | 150.00 [m2] | [3] |
| 898. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 133 | 460.00 [m2] | [3] |
| 899. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 135 | 300.00 [m2] | [3] |
| 900. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 137 | 130.00 [m2] | [3] |
| 901. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 137 | 220.00 [m2] | [3] |
| 902. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 139 | 230.00 [m2] | [3] |
| 903. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 139 | 140.00 [m2] | [3] |
| 904. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 141 | 70.00 [m2] | [3] |
| 905. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 143 | 130.00 [m2] | [3] |
| 906. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 145 | 130.00 [m2] | [3] |
| 907. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 147 | 160.00 [m2] | [3] |
| 908. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 149a | 150.00 [m2] | [3] |
| 909. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 155 | 160.00 [m2] | [3] |
| 910. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 157 | 140.00 [m2] | [2] |
| 911. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 157 | 220.00 [m2] | [3] |
| 912. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 159 | 130.00 [m2] | [3] |
| 913. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 159 | 440.00 [m2] | [3] |
| 914. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 161 | 140.00 [m2] | [3] |
| 915. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 161 | 40.00 [m2] | [3] |
| 916. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 161 | 420.00 [m2] | [3] |
| 917. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 161 | 300.00 [m2] | [3] |
| 918. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 167 | 70.00 [m2] | [3] |
| 919. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 167 | 390.00 [m2] | [3] |
| 920. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 167 | 240.00 [m2] | [3] |
| 921. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 169 | 370.00 [m2] | [3] |
| 922. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 17 | 170.00 [m2] | [3] |
| 923. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 175 | 470.00 [m2] | [3] |
| 924. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 177 | 170.00 [m2] | [3] |
| 925. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 23 | 140.00 [m2] | [3] |
| 926. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 23 | 130.00 [m2] | [3] |
| 927. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 28 | 60.00 [m2] | [3] |
| 928. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 3 | 200.00 [m2] | [3] |
| 929. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 36 | 120.00 [m2] | [3] |
| 930. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 37 | 140.00 [m2] | [3] |
| 931. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 39 | 120.00 [m2] | [3] |
| 932. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 41 | 160.00 [m2] | [3] |
| 933. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 44 | 130.00 [m2] | [3] |
| 934. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 44 | 90.00 [m2] | [3] |
| 935. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 52 | 120.00 [m2] | [3] |
| 936. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 54 | 180.00 [m2] | [3] |
| 937. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 54 | 80.00 [m2] | [3] |
| 938. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 57 | 110.00 [m2] | [3] |
| 939. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 63 | 170.00 [m2] | [3] |
| 940. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 64 | 280.00 [m2] | [3] |
| 941. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 65 | 150.00 [m2] | [3] |
| 942. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 67 | 280.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 943. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 67 | 160.00 [m2] | [3] |
| 944. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 68 | 130.00 [m2] | [3] |
| 945. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 68 | 80.00 [m2] | [3] |
| 946. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 68a | 180.00 [m2] | [3] |
| 947. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74 | 80.00 [m2] | [3] |
| 948. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74a | 670.00 [m2] | [3] |
| 949. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74c | 90.00 [m2] | [3] |
| 950. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74c | 200.00 [m2] | [3] |
| 951. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74d | 350.00 [m2] | [3] |
| 952. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74d | 350.00 [m2] | [3] |
| 953. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74e | 140.00 [m2] | [3] |
| 954. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74e | 400.00 [m2] | [3] |
| 955. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74f | 120.00 [m2] | [2] |
| 956. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 74f | 330.00 [m2] | [3] |
| 957. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76a | 120.00 [m2] | [3] |
| 958. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76b | 120.00 [m2] | [3] |
| 959. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76c | 350.00 [m2] | [3] |
| 960. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76d | 2000.00 [kg] | [1] złożone na stosie |
| 961. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76d | 350.00 [m2] | [3] |
| 962. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76e | 420.00 [m2] | [3] |
| 963. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76e | 300.00 [m2] | [3] |
| 964. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 76f | 300.00 [m2] | [3] |
| 965. | W01 | Hrubieszów, Zamojska ul. 78 | 120.00 [m2] | [3] |
| 966. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 78 | 180.00 [m2] | [3] |
| 967. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 85 | 180.00 [m2] | [2] |
| 968. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 89 | 130.00 [m2] | [3] |
| 969. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 96 | 130.00 [m2] | [2] |
| 970. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 96 | 320.00 [m2] | [3] |
| 971. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 96 | 110.00 [m2] | [3] |
| 972. | W02 | Hrubieszów, Zamojska ul. 98 | 80.00 [m2] | [3] |
| 973. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 100 | 150.00 [m2] | [3] |
| 974. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 100 | 190.00 [m2] | [3] |
| 975. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 100 | 420.00 [m2] | [3] |
| 976. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 104 | 240.00 [m2] | [3] |
| 977. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 104 | 120.00 [m2] | [3] |
| 978. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 112 | 250.00 [m2] | [3] |
| 979. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 114 | 170.00 [m2] | [3] |
| 980. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 118 | 260.00 [m2] | [3] |
| 981. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 118 | 150.00 [m2] | [3] |
| 982. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 32 | 100.00 [m2] | [3] |
| 983. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 34 | 60.00 [m2] | [3] |
| 984. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 35 | 170.00 [m2] | [3] |
| 985. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 35 | 220.00 [m2] | [3] |
| 986. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 37 | 120.00 [m2] | [3] |
| 987. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 37 | 100.00 [m2] | [2] |
| 988. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 37 | 60.00 [m2] | [3] |
| 989. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 39a | 250.00 [m2] | [3] |
| 990. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 39d | 140.00 [m2] | [3] |
| 991. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 54 | 180.00 [m2] | [3] |
| 992. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 60 | 120.00 [m2] | [3] |
| 993. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 60 | 160.00 [m2] | [3] |
| 994. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 60 | 200.00 [m2] | [3] |
| 995. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 62 | 110.00 [m2] | [2] |
| 996. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 64a | 140.00 [m2] | [3] |
| 997. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 66 | 230.00 [m2] | [3] |
| 998. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 68 | 120.00 [m2] | [3] |
| 999. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 68 | 130.00 [m2] | [3] |
| 1000. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 70 | 130.00 [m2] | [2] |
| 1001. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 74a | 700.00 [m2] | [3] |

| Lp. | Kod wyrobu | Adres | Ilość | Stopień pilności, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 76 | 150.00 [m2] | [3] |
| 1003. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 76 | 200.00 [m2] | [3] |
| 1004. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 78 | 460.00 [m2] | [3] |
| 1005. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 78 | 240.00 [m2] | [3] |
| 1006. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 80 | 370.00 [m2] | [3] |
| 1007. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 82 | 250.00 [m2] | [3] |
| 1008. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 84 | 160.00 [m2] | [3] |
| 1009. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 84 | 140.00 [m2] | [3] |
| 1010. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 86 | 320.00 [m2] | [3] |
| 1011. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 90 | 120.00 [m2] | [3] |
| 1012. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 90 | 100.00 [m2] | [3] |
| 1013. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 92 | 170.00 [m2] | [3] |
| 1014. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 92 | 130.00 [m2] | [3] |
| 1015. | W01 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 94 | 150.00 [m2] | [3] |
| 1016. | W02 | Hrubieszów, Żeromskiego ul. 94a | 130.00 [m2] | [3] |

# Text boxes

Załącznik do uchwały nr XIX/143/2012

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 29 lutego 2012r.